龙岩市汀江流域产业发展规划

（2024—2035年）

前  言

汀江发源于武夷山南段东南一侧的宁化县治平乡境内木马山北坡，干流流经长汀、武平、上杭、永定4县（区），在永定区峰市镇出境进入广东省；行政区域涉及新罗区、永定区、上杭县、武平县、长汀县、连城县，流域面积9022平方公里。全域均属于原中央苏区，是习近平生态文明思想的重要孕育地和实践地，是苏区精神和客家文化的发源地，是福建省重要的矿产资源基地以及面向粤港澳大湾区辐射的前沿。

根据《龙岩市汀江保护条例》，为加强汀江流域生态环境保护，提高资源合理利用效率，保障生态安全，推进生态文明建设和经济社会高质量发展，实现人与自然和谐共生，特编制《龙岩市汀江流域产业发展规划（2024—2035年）》（以下简称《规划》）。规划基准年为2024年，近期至2025年，中长期至2030年，远期展望至2035年。

《规划》依据《产业结构调整指导目录（2024年本）》《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》《龙岩市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等政策文件制定，是指导龙岩市汀江流域产业发展的纲领性文件和编制相关专项规划、布局重大项目的重要依据。

目    录

| 一、规范范围和编制依据…………………………………….. | 6 |
| --- | --- |
| （一）规范范围...………………………………………….. | 6 |
| （二）编制依据..………………………………………….. | 8 |
| 二、发展基础…..…………………………………………….. | 10 |
| （一）发展现状…………………………………………….. | 10 |
| （二）主要问题..………………………………………….. | 13 |
| （三）发展机遇..………………………………………….. | 14 |
| 三、总体思路…..…………………………………………….. | 15 |
| （一）指导思想..………………………………………….. | 15 |
| （二）基本原则..………………………………………….. | 16 |
| （三）发展目标…………………………………………….. | 17 |
| 四、空间布局…..…………………………………………….. | 20 |
| （一）生态涵养核心区…………………………………….. | 21 |
| （二）生态、现代经济双走廊.…………………………… | 22 |
| （三）县域经济发展三中心……………………………….. | 23 |
| （四）产业联动发展三支点……………………………….. | 24 |
| 五、发展重点…..…………………………………………….. | 25 |
| （一）加快发展特色现代农业….………………………….. | 25 |
| （二）培育壮大先进制造业…….………………………….. | 27 |
| （三）转型升级传统产业…….…………………………….. | 30 |
| （四）高效发展现代服务业....….………………………… | 32 |
| （五）大力发展文旅康养产业….………………………… | 34 |
| （六）前瞻布局未来产业……….………………………… | 37 |
| 六、保障措施…..…………………………………………….. | 38 |
| （一）强化统筹协调.……………………………………… | 38 |
| （二）健全政策法规.……………………………………… | 39 |
| （三）夯实要素保障.……………………………………… | 39 |
| （四）创新发展模式.……………………………………… | 40 |
| 七、规划环境影响评价…..…………………………………… | 40 |
| （一）水域环境…..…..…………………………………… | 40 |
| （二）产业发展对环境的潜在影响及预防措施..………… | 41 |
| （三）初步评价结论.……………………………………… | 42 |
| 八、产业发展指南…..………………………………………… | 43 |
| 附件：1．龙岩市汀江流域鼓励类产业目录清单…………… | 46 |
| 2．龙岩市汀江流域限制类产业目录清单…………… | 51 |
| 3．龙岩市汀江流域禁止类产业目录清单…………… | 54 |
| 4．龙岩市汀江流域产业发展重点项目表…………… | 57 |

一、规划范围和编制依据

（一）规划范围

本规划充分考虑汀江周边地区发展与保护的实际需要，研究汀江流域产业发展重点及实现路径，优化空间布局，制定针对性的产业发展指南。

依据《龙岩市汀江保护条例》规定，汀江产业发展规划范围包括：龙岩市汀江干流和支流流经的长汀县、上杭县、永定区、连城县、武平县、新罗区6个县（区）相关行政区域（72个乡镇，详见表1-1），基于高质量发展理念，适度延伸流域范围。规划面积10303.77平方公里，截至2023年底，流域常住总人口133.62万人。

图1-1 龙岩市汀江流域河流示意图

表1-1 龙岩市汀江流域内行政区域

| 序号 | 县（区） | 乡镇 | 序号 | 县（区） | 乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新罗区 | 大池镇 | 37 | 上杭县 | 湖洋镇 |
| 2 | 永定区 | 凤城街道 | 38 |  | 溪口镇 |
| 3 |  | 坎市镇 | 39 |  | 太拔镇 |
| 4 |  | 下洋镇 | 40 |  | 通贤镇 |
| 5 |  | 湖雷镇 | 41 |  | 下都镇 |
| 6 |  | 高陂镇 | 42 |  | 茶地镇 |
| 7 |  | 抚市镇 | 43 |  | 庐丰畲族乡 |
| 8 |  | 湖坑镇 | 44 |  | 泮境乡 |
| 9 |  | 培丰镇 | 45 |  | 官庄畲族乡 |
| 10 |  | 龙潭镇 | 46 |  | 珊瑚乡 |
| 11 |  | 峰市镇 | 47 | 武平县 | 中堡镇 |
| 12 |  | 城郊镇 | 48 |  | 桃溪镇 |
| 13 |  | 仙师镇 | 49 |  | 武东镇 |
| 14 |  | 虎岗镇 | 50 |  | 永平镇 |
| 15 |  | 金砂镇 | 51 |  | 湘店镇 |
| 16 |  | 洪山镇 | 52 |  | 大禾镇 |
| 17 |  | 岐岭镇 | 53 | 长汀县 | 汀州镇 |
| 18 |  | 堂堡镇 | 54 |  | 大同镇 |
| 19 |  | 高头镇 | 55 |  | 新桥镇 |
| 20 |  | 古竹乡 | 56 |  | 河田镇 |
| 21 |  | 西溪乡 | 57 |  | 南山镇 |
| 22 |  | 合溪乡 | 58 |  | 濯田镇 |
| 23 |  | 大溪乡 | 59 |  | 四都镇 |
| 24 |  | 陈东乡 | 60 |  | 涂坊镇 |
| 25 |  | 湖山乡 | 61 |  | 策武镇 |
| 26 | 上杭县 | 临江镇 | 62 |  | 三洲镇 |
| 27 |  | 临城镇 | 63 |  | 铁长乡 |
| 28 |  | 中都镇 | 64 |  | 庵杰乡 |
| 29 |  | 蓝溪镇 | 65 |  | 宣成乡 |
| 30 |  | 稔田镇 | 66 |  | 红山乡 |
| 31 |  | 白砂镇 | 67 |  | 羊牯乡 |
| 32 |  | 古田镇 | 68 | 连城县 | 庙前镇 |
| 33 |  | 才溪镇 | 69 |  | 新泉镇 |
| 34 |  | 南阳镇 | 70 |  | 朋口镇 |
| 35 |  | 蛟洋镇 | 71 |  | 莒溪镇 |
| 36 |  | 旧县镇 | 72 |  | 宣和镇 |

（二）编制依据

1．《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》

2.《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》

3.《闽西革命老区高质量发展示范区建设方案》

4.《产业结构调整指导目录（2024年本）》

5.《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》

6.《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》

7.《龙岩市汀江保护条例》

8.《龙岩市水资源配置规划报告（2020—2035年）》

9.《龙岩市“三线一单”生态环境分区管控方案》

10.《广州市与龙岩市对口合作实施方案（2023—2027年）》

11.《支持龙岩—广州深化对口合作加快龙岩革命老区高质量发展的若干措施》

12.《龙岩市加强科技创新推动闽西革命老区高质量发展行动计划（2023—2030年）》

13.《龙岩市科技创新驱动高质量发展十八条措施》

14.《龙岩市“十四五”加快战略性新兴产业高质量发展实施意见》

15.《龙岩市人民政府印发关于加快推进新型工业化十二条措施的通知》

16.《闽西革命老区高质量发展示范区建设发展规划》

17.《龙岩市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

18.《龙岩市国土空间总体规划（2021—2035年）》

19.《龙岩市“十四五”科技创新发展专项规划》

20.《龙岩市“十四五”工业发展专项规划》

21.《龙岩市“十四五”新材料新能源产业发展专项规划》

22.《龙岩市“十四五”现代服务业发展规划》

23.《龙岩市“十四五”特色现代农业发展专项规划》

24.《龙岩市“十四五”数字经济发展专项规划》

25.《龙岩市“十四五”文化和旅游发展专项规划》

26.《龙岩市“十四五”综合交通运输发展专项规划》

27.《龙岩市“十四五”水安全保障规划》

28.《龙岩市“十四五”生态环境保护专项规划》

29.《龙岩市“十四五”林业发展专项规划》

30.《新罗区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

31.《永定区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

32.《上杭县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

33.《武平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

34.《长汀县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

35.《连城县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

36.《龙岩经济技术开发区产业发展规划（2021—2025年）》

37.《上杭县国土空间总体规划（2021—2035年）》

38.《武平县国土空间总体规划（2021—2035年）》

39.《长汀县国土空间总体规划（2021—2035年）》

40.《连城县国土空间总体规划（2021—2035年）》

41.《龙岩市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》

42.《长汀县汀江上游生态保护修复总体规划（2023—2035年）》

二、发展基础

（一）发展现状

汀江流域生态类型多样，是我国南方重要生态屏障和生物多样性宝库；农业基础较好，闽西“八大干”“八大珍”“八大鲜”市场知名度较高；矿产资源富集，以金铜、稀土为代表的有色金属储量丰富，是福建省重要黄金、建材、化工和新材料、新能源产业基地；文化根基深厚，孕育了红色文化、客家文化等特色鲜明的地域文化。“十四五”以来，汀江流域各级地方政府坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署，大力推动绿色、低碳、循环、健康、可持续发展，经济实力稳步增强，产业结构持续优化，生态文明建设取得重大成就，为流域高质量发展奠定了坚实基础。

### 1．经济发展取得新成效。2023年，流域实现地区生产总值1556亿元、比增3.1%，人均地区生产总值达11.6万元/人，位居全国革命老区前列。其中，第一产业增加值224亿元，增长3.9%；第二产业增加值587亿元，增长2.3%；第三产业增加值745亿元，增长5.0%，产业结构持续优化，三次产业占比为14.4:37.7:47.9。年末流域常住人口约为133.62万人，其中，城镇常住人口74.17万人，常住人口城镇化率达55.5%。

2．产业集聚迈上新台阶。有色金属、机械装备等主导产业加速裂变延伸，新材料、新能源、生物医药等新兴产业稳步发展壮大，培育了紫金矿业、金龙稀土、德尔科技、赛特新材等龙头企业，龙净储能电芯、紫金锂元磷酸铁锂、晶旭半导体芯片等重大项目加快推进。连城入选国家农村产业融合发展示范园，上杭南岗金铜产业园、蛟洋新材料产业园产值相继突破500亿元，长汀电商物流园、长汀历史文化名城旅游核心区、福建土楼（永定）旅游休闲区获评省级现代服务业集聚示范区，上杭获批国家外贸转型升级基地（金铜产业），龙岩获批全国中小企业数字化转型试点城市。上杭县连续8年入选省县域经济实力“十强”县，连城、长汀连续6年入选省县域经济发展“十佳”县。

3．科技创新实现新突破。“2+4”工业产业省级及以上研发平台实现全覆盖，流域现有省级以上重点实验室2家、新型研发机构5家、工程研究中心2家、企业技术中心16家，高新技术企业133家，德尔科技、晶旭半导体先后荣获全国颠覆性技术创新大赛最高奖，金龙稀土获评国家技术创新示范企业并入选国家智能制造示范工厂，紫金铜业获中国工业大奖。上杭、武平入选国家创新型县建设名单。与广州、厦门等地区的跨区域常态化、制度化科技交流合作日益密切，多层次、全方位的科技政策支撑体系初步形成。

4．生态文明迈上新高度。河（湖）长制、林长制、“三线一单”生态环境分区管控体系健全完善，碳排放总量和强度“双控”制度落实到位，生态产品价值转化路径更加成熟。生态底色持续擦亮，产业、能源、交通运输结构调整优化，紫金铜业等5家企业获工信部“绿色工厂”称号，瓮福紫金、金龙稀土成功申报国家绿色制造系统集成项目，永定历史遗留废弃矿山生态修复工程入选国家示范项目，长汀水土流失治理模式入选国家生态文明试验区改革成果案例，并成为全球生态修复典型，长汀、上杭、武平获评国家生态文明建设示范县。

5．政策引领营造新氛围。围绕产业支持、技术创新、企业培育、人才引进、环境保护等领域，出台《龙岩市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《龙岩市汀江保护条例》《龙岩市碳达峰实施方案》等系列政策以及农业、工业、服务业、数字经济、科技创新、文化旅游、生态环境保护等专项规划，有力引导和促进流域产业健康发展。大力实施新时代人才强市战略，开展“紫金山英才”“岩籍优秀青年人才回引”“选优生”“柔性引才”等人才引育专项计划，全方位培养、引进、用好人才。

（二）主要问题

1．生产要素支撑不足。流域周边特别是产业集聚度较高的成熟产业园区可供开发存量土地紧张，劳动力外流明显，技术供给不足，园区生产性、生活性配套设施有待完善，高水平公共研发检测服务平台缺乏，高精尖人才及项目引进落地难度大。同时，产业发展环境承载压力增大，多元化的生态补偿机制与市场化机制有待进一步建立完善。

2．产业发展质效不高。流域经济增长仍较为依赖资源主导型的传统制造业，受土地、环保等要素制约，后续增长空间有限，产业链条短缺、龙头企业数量少、上下游协调联动不强、同质化竞争现象较为突出。科技赋能不足，流域沿线自主开展研发活动的规模以上工业企业占比不高，缺乏核心技术支撑，信息化、数字化、工业化融合不深。

3．区域协同互动不强。流域内各县（市、区）行政管理制度和经济发展规划均呈现明显的块状分割和碎化现象，区域发展不均衡现象较为突出，流域城镇群之间缺乏联动性，互利共赢的耦合发展体制机制尚未完全形成。县域内呈现明显的“中心-外围”格局，但核心城镇的辐射带动能力普遍不强，无法形成有效的带动作用。

（三）发展机遇

1．政策叠加赋予新机遇。党中央、国务院支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区，支持龙岩建设闽西革命老区高质量发展示范区，习近平总书记摹画并指导长汀水土流失治理、武平集体林权制度改革等创新实践，一批中央国家机关及央企对口支援汀江流域各县（市、区）。两岸融合、革命老区振兴、生态文明示范区三大战略部署以及对口支援政策赋予汀江流域重大政治责任、历史使命和发展机遇，为流域推进产业联动、资源共享、先试先行以及争取更多创新试点、改革样板带来新机遇。

2．科技创新释放新动能。全球科技创新进入密集活跃期，中央积极部署推进“两重”“两新”工作，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵的新质生产力将进一步推动产业变革。汀江流域周边地区具有较好的资源优势和产业基础，正深入推进国家创新型城市和可持续发展实验区建设，因地制宜培育和发展新质生产力，将促进流域地区加快摆脱传统经济增长方式，注入发展新动能，打造高科技、高效能、高质量的产业发展新生态。

3．区域合作拓展新空间。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，广州—龙岩对口合作、厦门—龙岩新时代山海协作为流域沿线地区主动融入“一带一路”、粤港澳大湾区、闽西南协同发展区等区域发展格局提供重大机遇，有助于流域地区发挥资源禀赋、产业特色，推动优势互补，高质量开展产业链合作，有效承接沿海地区产业转移，打造“老区+湾区”“老区+特区”合作样板。

4．绿色发展转化新优势。优越的生态环境是汀江流域最大的优势，也是最大的后劲。国家生态文明示范区建设为流域产业绿色化、绿色产业化发展明确了方向，《龙岩市汀江保护条例》等法规政策为流域产业发展提供了制度保障和政策支持。流域将围绕“碳达峰碳中和”目标，持续深化自然资源资产产权制度改革，加快生态产品价值实现路径探索，进一步拓展提升水土流失治理“长汀经验”、林改“武平经验”等生态品牌，加速推动生态优势转化为经济优势。

三、总体思路

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。坚持党的全面领导，坚持以人为本，进一步全面深化改革，立足流域资源禀赋和产业基础，以保护和完善生态环境为前提，以改革创新为主要驱动力，以产业园区为主要载体，统筹政府与市场、供给与需求、保护与开发、区内与区外、发展与安全，在强化生态环境保护、提升生态环境质量的同时，高标准推进产业建设，全面淘汰、禁止、限制不符合产业政策和环境保护要求的产品、产业，积极发展绿色低碳环保产业，形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的发展格局，力争在人与自然和谐共生、新质生产力培育和高质量发展等方面打造全国革命老区示范样板。

（二）基本原则

——统筹规划，协调发展。强化与流域总体发展规划、国土空间规划以及相关重点规划的衔接，严守“三区三线”管控，立足流域整体利益和综合功能发挥，把握好产业发展与资源优势互促互融的关系，加快发展布局适合流域环境的产业，禁止、限制与环境保护要求不符合的产业、产品，引导流域上下游、各细分区域、各行业、各产业环节可持续高质量发展。

——生态优先，绿色发展。贯彻落实碳达峰碳中和战略部署，加快经济社会发展全面绿色转型，持续优化产业结构和生产力布局，大力培育发展绿色低碳产业。严格落实“三线一单”生态环境分区管控，有效控制主要污染物排放和资源开发力度，积极推动形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构以及生产生活方式。

——链条协同，集群发展。发挥好政府指导与市场决定两个力量，围绕因地制宜培育和发展新质生产力这一主线，聚焦延链补链强链扩链，统筹资源要素布局，明晰产业分工定位，推动县域产业特色化、差异化、协同化发展，加快“产业融合”“产城融合”，打造企业集聚、要素完善、协作紧密、创新引领的现代化产业集群。

——创新引领，开放合作。深入实施创新驱动发展战略，坚持以科技创新引领产业发展，加大专业化人才培育和引进力度，推进产业高端化、智能化、绿色化发展，在提升产业核心竞争力的同时，进一步减轻产业发展造成的环境负荷和压力。坚持开放共享，积极融入并参与国内大循环，深化山海合作、龙台合作、广龙合作，深入挖掘流域发展潜力，共享区域发展成果，打造区域经济发展的新增长极。

——完善机制，共享发展。贯彻落实河（湖）长制、林长制，深入推进山水林田湖草系统治理，加强流域主要河流湖库生态环境治理保护，完善生态保护成效与资金分配挂钩的激励约束机制。探索引入市场机制，建立多元化生态补偿机制，拓宽生态补偿渠道。统筹以县城为重要载体的城镇化建设和乡村全面振兴，加快形成县、镇、村功能衔接互补、梯次带动的发展格局，缩小城乡差距，推动实现共同富裕。

（三）发展目标

到2025年，汀江流域生态环境保护和建设水平显著提升，产业集聚效应渐显，产城发展深度融合，生态环境持续改善，产业建设支撑生态环境保护的统筹融合长效发展机制基本形成，流域地区生产总值突破1700亿元。

到2030年，努力把汀江流域建设成为生态环境优美宜人、产业结构科学合理、创新资源要素聚集的产业建设与生态环境保护融合发展示范区，力争成为全省乃至全国革命老区产业绿色发展新标杆，流域地区生产总值突破2200亿元。

展望2035年，流域经济社会发展水平再上新的更高台阶，创新创业创造活力充分释放，产业结构全面优化，建成现代化产业体系，人与自然和谐共生、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

——产业发展迭代升级。制度创新、技术创新的主导作用充分发挥，人才创新活力有效激发，全要素生产率全面提升，产业高端化、智能化、绿色化发展特征更加明显，实现由传统生产力向新质生产力的全面跃升。力争到2030年，流域内高新技术企业、科技小巨人、创新型中小企业、“专精特新”等企业总数超300家，培育形成3-5个具有区域影响力的先进产业集群。

——创新资源高度聚集。集聚流域内外创新资源，加快建设一批政府支持、企业主体、专家主导、院校支撑、金融助力的产学研技术创新平台和中试共享平台，打造与新质生产力发展相匹配的新型劳动者队伍，推动形成区域创新策源地。力争到2030年，拥有省级及以上重点实验室、工程研究中心、企业技术中心等创新平台20家。

——生态环境保持领先。强化生态环境保护修复，森林覆盖率持续保持全省领先，水生态环境保护主要常规指标根本好转，流域生态环境质量、生物多样性保护水平明显提升，流域生态系统与周边生态系统联通性持续增强，省级以上园区全面完成循环化改造，与生态环境资源承载能力相协调的生产生活方式基本形成，流域沿线所有县（市、区）均进入国家生态文明建设示范县创建名单，建设闽西南、大湾区生态屏障和美丽中国重要节点区。

表3-1汀江流域主要指标情况表

| 一级指标 | 序号 | 二级指标 | 单位 | 2023年 | 2025年 | 2030年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 1556 | 1720 | 2200 | 预期性 |
|  | 2 | 一产增加值 | 亿元 | 224 | 235 | 270 | 预期性 |
|  | 3 | 二产增加值 | 亿元 | 587 | 625 | 760 | 预期性 |
|  | 4 | 三产增加值 | 亿元 | 745 | 860 | 1170 | 预期性 |
| 科技创新 | 5 | 高新技术企业 | 个 | 133 | 140 | 165 | 预期性 |
|  | 6 | 省级及以上创新平台 | 个 | 26 | 28 | 30 | 预期性 |
| 生态 环境 | 7 | 地表水优良（达到或优于Ⅲ类比例） | % | 100 |  |  | 约束性 |
|  | 8 | 地表水国控断面优质水比例 | % | 75 | 100 | 保持 稳定 | 预期性 |
|  | 9 | 森林覆盖率 | % | 79.2 | 保持全省前列 |  | 约束性 |
| 绿色发展 | 10 | 万元GDP用水量 | 立方米 | - | 69.7 | <70 | 约束性 |
|  | 11 | 单位GDP能耗降低率 | % | 2.5 | 不低于全市平均水平 |  | 预期性 |
|  | 12 | 单位GDP二氧化碳排放降低率 | % | 20.5 | 不低于全市平均水平 |  | 预期性 |

四、空间布局

根据《龙岩市汀江保护条例》，结合《闽西革命老区高质量发展示范区建设发展规划》及龙岩市和流域涉及区域发展规划，立足流域内各县域产业发展条件和基础，引导产业集聚，形成一区两廊三中心三支点（1233）的产业发展格局。

（一）生态涵养核心区

生态涵养核心区作为生态保护与可持续发展的战略要地，承载着维护生态平衡、促进人与自然和谐共生的重要功能。汀江流域生态涵养核心区主要包括武夷山南段（长汀）和支脉、汀江干流及沿岸500M、省级以上自然保护区及其生态廊道区域、湿地公园、大型水库周边和重点水土保持区域，主要承担水源涵养、水土保持和饮用水源保护功能，是闽粤地区的生态屏障、水源保护地、可持续发展的支撑地。

生态建设、水源保护是生态涵养核心区的第一要务，立足生态资源，发展生态富民产业，实现养山富民。区域内加强水源涵养和水土保持，进一步提升森林质量，严格保护具有水源涵养功能的自然植被，实施水土流失预防监控和生态修复。规范开发秩序，严守生态保护红线，打造汀江绿色产业优势带，构建人与自然和谐共生的发展模式。重点推进生态与旅游、文化、体育、健康、养老、养生产业融合发展；推动生态产品市场化改革，积极发展林业碳汇、森林康养、研学旅游等新业态新模式；建设一批集休闲、养生、旅游观光为一体的田园综合体。严格控制并逐步淘汰落后产业，整合资源消耗型产业。控制开发强度，对各类开发活动进行严格管理，禁止新建与生态保护相抵触的开发项目，有序迁出现有工业集中区或进行生态化改造，国家重点生态功能区产业准入严格执行《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》要求。

表4-1 生态涵养核心区

| 流域主要范围 | 重点保护区域 | 主要产业 |
| --- | --- | --- |
| 武夷山南段（长汀）和支脉、汀江干流及沿岸500M、省级以上自然保护区及其生态廊道区域、湿地公园、大型水库周边和重点水土保持区域 | 汀江源国家级自然保护区、梁野山国家级自然保护区、永定区龙湖水利风景区、梅花山自然保护区以及国家级、省级自然保护区、自然保护小区、国家级森林公园与周边生态系统间的重点生态廊道区 | 生态农业、休闲农业、生态旅游、健康养生 |

（二）生态、现代经济双走廊

生态经济作为一种新型经济发展模式，旨在保护环境，提高资源利用效率，实现经济、社会和环境的协调发展。汀江流域生态经济走廊范围为汀江干流和主要支流，以水为线串起区内重点农业产业园区，重点发展特色现代农业、文旅康养等产业。发展果茶、蔬菜、林竹花卉、中草药等区域特色农产品；推广绿色养殖技术，提高河田鸡、槐猪、乌兔、象洞鸡等地标产品品质，扩大生态农业与有机食品产业规模；引进先进加工、保鲜、包装技术，发展农产品精深加工；发展休闲观光农业、精致农业、农耕体验、生态旅游等新业态。

现代经济是指在技术革新和全球经济一体化的驱动下，新兴经济模式与新技术相结合而形成的一种新型经济模式。汀江流域现代经济走廊范围为赣龙铁路和漳龙铁路沿线及周边，以路为线串起重点工业园区和城镇，重点发展现代工业和现代服务业，推动有色金属、机械装备、文旅康养等主导优势产业做大做强；新材料、新能源、电子信息、节能环保、生物医药等新兴产业提速发展；建材、纺织等传统产业改造升级；积极布局生产性服务业，加快现代物流、数字产业、商贸服务等产业发展，加快构建具有汀江流域特色的绿色低碳现代化产业走廊。

表4-2  生态、现代经济走廊

| 流域主要范围 | 涉及主要园区 | 主要产业 |
| --- | --- | --- |
| 生态经济走廊：汀江干流和主要支流的重点农业产业园区 | 永定区省级现代农业（蔬菜）产业园、武平县省级现代农业（果茶）产业园、长汀县省级现代农业（河田鸡、槟榔芋）产业园、上杭台湾农民创业园、新罗龙池国家级特色农产品优势区 | 特色现代农业、文旅康养 |
| 现代经济走廊：赣龙铁路和漳龙铁路沿线及周边的重点工业园区和城镇 | 龙岩高新区（经开区）、福建（龙岩）稀土产业园、晋江（长汀）工业园、长汀医疗器械产业园、连城朋口工业园、上杭南岗金铜产业园、上杭蛟洋新材料产业园、上杭白砂新材料科创谷、永定工业园、文秀产业园、永定红石材产业园 | 有色金属、机械装备、文旅康养；新材料、新能源、电子信息、节能环保、生物医药；建材、纺织；现代物流、数字产业、商贸服务 |

（三）县域经济发展三中心

县域经济作为国民经济的基本单元，是城乡融合发展的重要支撑，是扩大内需的重要引擎，在经济体系中占据重要地位。将永定、上杭、长汀三个县城及周边乡镇作为汀江流域县域经济发展的三中心，加快产城人融合。其中，以凤城街道为中心，重点发展数字智造、新型建材、农产品加工、文旅康养、纺织等产业；以临江镇、临城镇为中心，重点发展金铜、新材料、新能源、建筑、文旅康养等产业；以汀州镇为中心，重点发展稀土、医疗器械、纺织、文旅康养、农产品加工等产业。同时积极发展现代物流、电子商务、数字服务等具有潜力的重点服务产业，发展“新零售”、特色餐饮，打造夜间经济特色街区，形成生活性服务业与生产性服务业并重的发展格局。

表4-3  县域经济发展三中心

| 流域主要范围 | 核心街道和乡镇 | 主要产业 |
| --- | --- | --- |
| 永定县城 | 凤城街道、城郊镇 | 数字智造、新型建材、农产品加工、文旅康养、纺织 |
| 上杭县城 | 临江镇、临城镇、蛟洋镇、白砂镇 | 金铜、新材料、新能源、建筑、文旅康养 |
| 长汀县城 | 汀州镇、大同镇、河田镇、策武镇 | 稀土、医疗器械、纺织、文旅康养、农产品加工 |

（四）产业联动发展三支点

产业园区是区域经济发展、产业调整升级的重要空间聚集形式，能够有效地集聚创新资源，带动关联产业发展。将高坎组团、蛟白组团、连城朋口工业园作为汀江流域产业联动三支点，其中，高坎组团重点发展高端装备、数字智造、新材料、生物医药等产业；蛟白组团重点发展金铜、新材料、新能源等产业；连城朋口工业园重点发展精细化工、稀有金属、建筑新材料等产业。

表4-4  产业联动发展三支点

| 流域主要范围 | 涉及园区 | 主要产业 |
| --- | --- | --- |
| 高坎组团 | 龙岩高新区、文秀产业园 | 高端装备、数字智造、新材料、生物医药 |
| 蛟白组团 | 上杭南岗金铜产业园、上杭蛟洋新材料产业园、白砂新材料科创谷 | 金铜、新材料、新能源 |
| 连城朋口工业园 | 连城朋口工业园 | 精细化工、稀有金属、建筑新材料、新材料 |

五、发展重点

（一）加快发展特色现代农业

深入实施乡村振兴战略，大力培育农业新质生产力，加快打造汀江流域特色现代农业发展新格局。

1．优化产业布局。统筹特色现代农业产业布局，支持流域各县（市、区）结合实际，集中打造2-3条特色农业产业链，发挥农业强镇示范带动作用，加快“一村一品”“一镇一特”“一县一业”建设，打造特色优势产业集群。稳定发展粮食基础产业、烟叶传统产业，重点发展畜禽、蔬菜、果茶、薯业、林竹花卉等特色产业及林下经济，加快永定区（蔬菜）、武平县（果茶）、长汀县（河田鸡、槟榔芋）等省级现代农业产业园、上杭台湾农民创业园以及新罗龙池国家级特色农产品优势区建设，推动农业规模化、产业化、品牌化、数字化发展。

专栏5-1特色现代农业产业提升行动

现代农业产业园创建工程。发挥永定区省级现代农业（蔬菜）产业园、武平县省级现代农业（果茶）产业园、长汀县省级现代农业（河田鸡、槟榔芋）产业园、上杭台湾农民创业园、新罗龙池国家级特色农产品优势区等现代农业科技园区示范带动作用，加快现代农业产业园建设。 特色优势产业集群工程。立足资源禀赋、产业基础，分类指导闽西禽蛋、“福九味”中药材、福建肉鸡等产业集群建设，打造一批优势特色产业集群。 产业强镇培育工程。依托镇域资源优势，建设一批基础条件好、主导产业突出、带动效果显著的农业产业强镇，培育乡村产业“增长极”。 “一村一品”专业村创建工程。围绕特色优势产业，聚焦优势主导产业，发展壮大乡村产业，建设一批主导产业突出、发展特色鲜明、品牌效应明显的“一村一品”专业村。

表5-1 汀江流域县域特色重点农业产业链分布情况表

| 序号 | 县（市、区） | 产业链名称 | 全产业链产值/亿元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024年 | 2025年 | 2030年 |
| 1 | 新罗 | 新罗花生产业链 | 6.34 | 6.53 | 7.5 |
| 2 | 永定 | 永定生猪产业链 | 55 | 60 | 73 |
| 3 |  | 永定土楼特色肉制品产业链 | 18 | 20 | 24.33 |
| 4 |  | 永定“六月红”早熟芋产业链 | 9.6 | 10 | 12.2 |
| 5 | 上杭 | 上杭县生猪产业链 | 63.5 | 64.8 | 83.1 |
| 6 |  | 上杭县优质肉鸡 | 10.4 | 10.6 | 13.8 |
| 7 |  | 上杭闽台农业融合发展产业链 | 12.7 | 15 | 19.5 |
| 8 | 武平 | 武平百香果产业链 | 8.1 | 10 | 13 |
| 9 |  | 武平绿茶产业链 | 7.9 | 10 | 13 |
| 10 |  | 武平象洞鸡产业链 | 7.2 | 7.3 | 10 |
| 11 |  | 武平紫灵芝产业链 | 4.5 | 5.0 | 8 |
| 12 | 长汀 | 长汀河田鸡产业链 | 36 | 40 | 50 |
| 13 |  | 长汀休闲食品产业链 | 18.3 | 20 | 23 |
| 14 |  | 长汀槟榔芋产业链 | 17.7 | 20 | 23 |
| 15 | 连城 | 连城地瓜产业链 | 170 | 200 | 550 |
| 16 |  | 连城白鸭产业链 | 7.8 | 8.6 | 12 |
| 17 |  | 连城富硒产业链 | 88 | 100 | 300 |
| 18 |  | 连城兰花产业链 | 16 | 16.5 | 19 |

2．深化产业融合。实施农产品加工业提升工程，引进农产品精深加工、现代食品加工等企业，拓展生产加工制造全链条、全要素上下游配套服务。加快农产品冷链物流体系建设，优化布局农产品仓储、保鲜以及产地公共冷链物流设施，大力发展共同配送。实施农村电商高质量发展工程，搭建乡村土特产网络销售。深挖农业旅游资源，推动“农区变景区、产品变商品”，深入开展连城地瓜干等特色农产品气候品质认证工作。深化龙台农业合作交流，加快上杭台湾农民创业园、闽台农业融合发展示范基地建设。

3．强化科技赋能。发挥永定区（蔬菜）、武平县（果茶）、长汀县（河田鸡、槟榔芋）等省级现代农业产业园，上杭台湾农民创业园以及新罗龙池国家级特色农产品优势区等示范带动作用，吸引更多农业高新技术企业落户。以新质生产力赋能农业现代化，大力引进培育农业科技专业人才，培育壮大农业龙头企业、新型农业经营主体，积极发展设施农业、智慧农业等新型农业，推进农业产业结构优化调整，打造特色现代农业创新高地。

（二）培育壮大先进制造业

以推进新型工业化为抓手，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快打造先进制造业产业集群。

1．有色金属产业。重点发展金铜、稀土，推动产业内涵深化、外延拓展，打造全国重要的有色金属精深加工基地、全国稀土产业绿色发展示范基地。以上杭南岗金铜产业园、上杭蛟洋新材料产业园为主要载体，紫金矿业、紫金铜箔、太阳铜业等企业为龙头，提升金铜冶炼规模及资源有效利用率，大力拓展金铜精深加工、稀贵金属、金铜合金新材料、锂电池与电子信息材料等金铜产业链。以福建（龙岩）稀土工业园区为主要载体，金龙稀土等企业为龙头，加快发展稀土永磁材料、发光材料、催化材料、特种合金材料及其下游应用，完善稀土“矿山开采—分离冶炼—稀土功能材料—下游应用”产业链，提升稀土资源保障能力。

2．机械装备产业。以高坎组团为主要载体，福龙马、新龙马、龙合智能等企业为龙头，重点延伸拓展汽车、专用车等产业链，推动高端智能化、制造服务化发展。汽车产业聚焦新能源汽车、汽车零部件及配件制造等领域，加快推进新龙马新能源乘用车重组改造项目，引进发展关键配套零部件等上下游产业。专用车产业在现有环卫、应急专用车产品基础上，支持企业研发拓展房车、移动通信车、冷藏物流车、高空消防车、抽吸车等新产品新市场，建设区域专用车及零部件检测平台。支持龙合智能进一步丰富终端物料智能搬运装卸设备及系统解决方案应用场景，开发更多高端智能装备。

专栏5-2 重点产业链提升工程

打造高端应用产业集群。推动“链主”企业沿现有产业链条积极布局，开展产业链招商，引进中下游高技术含量、高附加值的精细深加工项目，加快打造以高端应用产业集群和战略性新兴产业集群为核心的产业集群。加快实施千亿产业铸链行动，拉长延伸金铜、稀土等产业链条，拓展延伸汽车及专用车、环保机械等产业链；加速推进新兴产业倍增行动，围绕功能材料及下游应用，促进新材料、新能源、电子信息、节能环保、生物医药等新兴产业提速发展；加速实施传统产业转型升级工程，以“智改数转”升级改造纺织、建材等传统产业，拓展新业态实现产业新生；积极布局未来产业。 建设产业转移承接示范园区。围绕先进装备制造、有色金属精深加工、新型材料、高端精细化工、新一代信息通信等重点产业，深化区域产业协作，支持建立“飞地”产业园，高质量承接珠三角、长三角等地区外移产业，推动广龙合作产业园打造成为产业转移示范园区。推进国家级和省级经济开发区、高新技术产业园区通过联合出资、项目对接、资源互补、技术支持等方式设立专业园区。

3．新材料产业。重点发展锂电新材料、稀土新材料、含氟新材料、半导体材料、高性能金属材料等产业链。锂电新材料重点发展正极材料、电解液等核心电池材料，加快引进硅碳负极材料、隔膜材料等补链项目。稀土新材料重点发展稀土永磁材料、光学晶体材料、催化材料、合金材料及下游应用。含氟新材料重点延伸含氟电子化学品、电解液材料、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品等产业链。半导体新材料重点发展含氟电子气体、湿电子化学品、氧化镓高频滤波芯片、PCB化学品等电子化学材料以及键合金丝等半导体封装材料，加快突破导电银浆、引线框架等。高性能金属材料重点发展高端金铜合金、硬质合金、镁合金等产业链，打造铜材料精深加工基地、涉铜终端产品生产基地。

4．新能源产业。持续壮大锂离子电池产业规模，加大动力电池、储能电池等核心技术研发攻关，突破能量密度、循环次数、电芯容量等关键技术参数，打造新一代高能量长寿命锂离子电池。大力发展废旧电池回收利用与再制造产业，突破锂电池循环再制造技术，完善回收处理工艺流程，形成退役动力电池回收、电池组拆包等全链条产业体系。引进布局固态电池、钠离子电池、液流电池、空气储能、氢能等新型储能项目，构建多元化智慧能源体系。

5．电子信息产业。以高新区电子信息产业集聚区为主要载体，重点发展新型显示产业，延伸引进生产制造导光板、光学级PC板材、背光模组制造、触控模组等重点零部件以及智能可穿戴、智慧家庭、智能车载、液晶电池等智能终端产品制造项目。以永定工业园区为主要载体，加快延伸引进电阻电容、光纤光缆、光通信器件、通信配套产品制造等产业链。

6．节能环保产业。以连城工业园区为主要载体，赛特新材、天利高新材料等企业为龙头，持续深化技术创新和产业应用研究，加快发展高性能保温、节能电机、高效照明、防水、防腐、混凝土外加剂等功能材料及装备，积极拓展在高品质家电、冷链物流等领域的应用。

7．生物医药产业。以高新区生物医药产业园、长汀医疗器械产业园为主要载体，重点发展新医药、现代中药、高端医疗器械等产业链。新医药以聚绅药业、龙生生物等企业为龙头，重点发展医药制造、健康保健食品等领域。现代中药以永定采善堂、中合医药等企业为龙头，大力发展灵芝、金线莲、铁皮石斛等中草药种植基地、精深加工和提纯开发，加快健康保健品、创新型、改良型中药和经典名方的研发及产业化，做大做强万应茶等传统名优中成药品种。医疗器械以百仕韦、英科新创等企业为龙头，重点发展高性能诊疗设备、医用机器人、高端体外诊断试剂等领域，加快打造福建省首个医疗器械产业集聚地。

（三）转型升级传统产业

加快传统产业智能化、数字化、绿色化改造提升，推动能耗降低和价值提升，促进产业健康可持续发展。

1．建材产业。加快锰、钕铁硼、石灰石等矿冶化工产业绿色改造，推动矿产资源深度开发利用，布局引进一批高附加值、高技术含量的环保型精细化工项目。推进矿山整合开发、绿色生产，延伸石材精深加工产业链，实现石渣、石粉和边角余料综合循环利用，加快永定红石材循环经济产业园标准厂房和石材交易市场建设。抓住对口支援机遇，加快长汀绿色建材产业园、连城新型建材产业园等项目建设，发展节能环保墙体、特种水泥、高端玻璃、水泥窑协同处置废弃物以及绝热隔音、防水、建筑密封等新型建材，推动非金属新材料、海绵城市用建材、装配式建筑部件等构件标准化、专业化、规模化生产。加快建筑业产业链建设，发挥上杭县“福建省‘建筑之乡’”优势，打造装配式建筑工业基地，推动建筑业持续健康发展。

2．纺织产业。加快纺织行业智能化改造，拓展提升纺织产品及领域，推动纺织业向消费端、价值链高端延伸。提质升级长汀等纺织产业集群，推动纺织行业向全自动电脑针织、经编织布、新型纺纱技术等转型，发展高品质纺织面料、产业用纺织、高档服装面料，积极引进高档终端制造企业，逐步形成集纺织、鞋服加工等一体化产业集群。

专栏5-3 绿色循环发展工程

加快生产设备绿色化改造。推动重点用能行业、环节推广应用节能环保绿色装备，有色金属行业加快高效稳定铝电解、绿色环保铜冶炼、再生金属冶炼等绿色高效环保装备更新改造；建材、轻工、化工、机械装备等领域以减污降碳、节能降耗为重点，支持重点行业企业采用先进清洁生产技术装备实施升级改造，加快推进绿色制造体系建设。严格参照有色金属、精细化工、建材、纺织、食品加工等已出台取（用）水定额国家标准，推进工业节水和废水循环利用，改造工业冷却循环系统和废水处理回用等系统，支持规划抽水蓄能电站项目，加快新型储能产业发展。升级工业固废和再生资源综合利用设备设施，建设大宗固体废物综合利用示范基地。 加速园区循环体系优化。有序推动产业园区规划、建设和改造，重点推动稀土绿色生态循环经济产业园、蛟洋工业区循环经济示范点、上杭金铜新材料循环产业园、连城朋口工业园、永定红石材循环经济产业基地等园区改造升级，鼓励园区开展能源资源信息化管控、污染物排放在线监测、地下管网漏水检测等系统建设。实施“清洁生产伙伴计划”，加大再生资源回收利用。推进“工业互联网+再生资源回收利用”等新模式应用，加强对再生资源全生命周期数据的智能化管理，实现辐射带动周边区域的再生资源有效利用。发展绿色金融，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。 强化绿色制造标杆引领。持续推进绿色产品、绿色工厂和绿色供应链管理企业建设，遴选发布绿色制造名单。重点推进紫金矿业、金龙稀土、德尔科技、常青新能源等龙头企业持续放大示范带动作用，积极打造绿色高效的循环经济产业链，形成布局合理、产业衔接的循环型工业体系。加速传统优势产业催生“衍生型”战略新兴产业，鼓励重点企业通过技术突破，延长产业链，实现衍生产业的新增长点。

（四）高效发展现代服务业

坚持规模化、数字化、标准化、品牌化，加快打造生活性服务业与生产性服务业并重的现代服务业发展格局。

1．现代物流业。依托综合立体交通运输网络，优化物流枢纽通道建设，整合提升蛟洋物流集聚区等物流园区功能，规划建设一批现代化、高标准物流园区。加快龙岩港规划布局，打通闽粤水运大通道，畅通水陆联运，加速沿海经济向内陆革命老区的辐射和渗透，持续深化物流行业降本增效成效。加大本土物流企业培育力度，积极引进第三方、第四方物流企业、物流平台集成运营商，壮大多式联运承运商群体。加快物流设施装备智能升级，推动存量和新建物流基础设施智慧化改造。整合流域内运力资源、货源、物流场站和物流企业运行信息，加快构建智慧运力服务平台。

专栏5-4 现代物流业示范工程

综合物流园区。根据各物流园区辐射半径和功能需求，统筹布局仓储中心、分拨中心、末端配送网点，实现物流片区功能互补、资源互通，重点推进蛟洋物流集聚区等一批集交易、仓储、货运、商超、维修、停车等功能为一体的大中型物流园区建设。 专业物流园区。聚焦流域内有色金属、机械装备、新材料、新能源、生物医药等产业及重点工业园区、大型企业需求，发展各类专业物流服务，加快长汀现代物流园区、永定物流园区等特色物流园区规划建设。 智慧物流园区。推动物流企业平台化转型，面向中小企业提供多样化、数字化物流服务，稳步发展网络货运、智能航运、云仓储、共享物流、无人配送等新业态。鼓励流域内农产品生产加工企业、制造企业、商贸流通企业加快发展“互联网+”物流，积极推动网络货运在多式联运、冷链物流、农村物流等领域应用，推动“互联网+物流”智慧物流产业链发展。

2．商贸服务业。优化流域内商业网点规划，科学引导均衡布局，打造若干个满足区域消费需求，并辐射周边地区的集休闲娱乐消费、时尚消费为一体的复合型商业聚集区。加快省级商务特色镇建设，支持零售龙头企业向县（区）、乡镇延伸连锁经营网点，促进城乡消费便利化。推进传统商贸与互联网、物联网、云计算深度融合，引导实体商圈、市场、企业发展线上、线下相结合的“新零售”，建设一批智慧商圈和特色街区。培育消费新增长点，鼓励流域内直播电商、社群电商等新业态发展，建设垂直电子商务交易平台，打造一批直播电商产业基地。

3．数字产业。加快公共基础设施智能化改造，推动“5G+宽带”双千兆网络建设，推进数字孪生技术应用，实现流域内城区、集镇和行政村的5G网络覆盖。加快数据要素市场培育，支持流域内数据企业开展数据采集、数据咨询服务，发展工业互联网、“数智云网链”、信息系统集成、信息安全等信息服务产业。深入实施“智改数转网联”，推动工业互联网创新应用，提升大型企业工业互联网创新和应用水平，加快中小企业工业互联网应用普及。支持企业“上云上平台”，鼓励企业数字化升级改造和信息系统整合，推动大数据深度应用。

专栏5-5 数字产业示范工程

数字产业园。深化5G融合应用，深入实施人工智能“双百行动”，培育一批人工智能典型示范应用，推进人工智能和产业深度融合，推进龙岩文秀数字产业园、汀州中豹数字产业园等园区建设。 产业数字化。推进制造业数字化转型，发展服务型制造，打造制造业数字化转型标杆、智能制造示范标杆、中小企业数字化转型“小灯塔”。积极培育一批数字经济核心产业领域“独角兽”“未来独角兽”“瞪羚”企业。发挥“互联网+”在推进产业化运营中的作用，大力推进以产业集群互联网化为着力点的电子商务发展，完善流域内电子商务公共服务体系建设，争创国家级电子商务示范基地。加快金龙稀土智慧工厂等重点项目建设。

（五）大力发展文旅康养产业

根植生态、红色、客家文化资源和优势，推动流域文旅康养资源深度整合，打造世界旅游目的地。

1．优化产业布局。持续提升古田红色游、永定土楼游、长汀古城游、丹霞温泉游、休闲生态游等文旅品牌，拓展提升客家体验、文化寻根、生态度假、温泉养生等产品业态，以客家风情体验线路为依托，打造以文化传承、民俗体验为核心功能的客家文化和旅游发展带；以百里红色朝圣线路为依托，打造以红色体验、研学教育为核心功能的红色文化和旅游发展带；以生态休闲养生线路为依托，打造以生态休闲、康养度假为核心功能的生态文化和旅游发展带，打造“五大文旅品牌”精品旅游线路。

2．丰富产品供给。盘活流域内红色、绿色、客家等文化旅游资源，不断创新产品供给，鼓励发展专业化、定制化旅游。鼓励红色旅游IP产品的专利、商标等注册申请及商品化衍生，丰富拓展红色文化旅游产品；发挥流域生态气候资源优势，大力发展生态保育、湿地观光、森林康养、户外研学等业态，打造汀江生态旅游示范区；以国家、省级历史文化名村为重点，打造独具特色的乡村文化品牌和旅游产品线路；加强上杭恐龙足迹群等特色资源保护开发利用，打造恐龙主题文化旅游产品。结合低空经济发展，丰富拓展永定土楼直升机观光内容，规划打造更多特色空中游览航线。

3．强化融合创新。聚焦“旅游+”模式，深化旅游业与农业、教育、康养、体育、工业等业态融合，推动“旅游+音乐”“旅游+美食”演出演播并举、直播带货同步等新业态发展。加快智慧旅游升级，积极打造数字博物馆、数字展览馆，实现体验场景线上与线下虚实融合。做活“夜间经济”，聚焦沉浸式、交互式、体验式旅游体验，支持各县（市、区）策划打造“夜游汀江”等精品项目，举办夜间主题文旅活动，集聚观光游憩、文化体验、特色餐饮、旅游演艺、康体休闲等多元文旅消费业态，创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

4．强化合作交流。深化闽西南协同发展区合作联盟，用好闽西南文化和旅游宣传推广‘五个一’等综合平台开展文旅推广，实现旅游线路互推、客源互送与资源互享合作，打造一批闽台乡建乡创合作文旅品牌。用好浙皖闽赣国家生态旅游协作机制，加强与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区交流合作，积极开展区域性文化和旅游交流合作及推介活动，拓展华北、华中和长三角地区客源市场。充分发挥汀江流域海外客家侨胞作用，加强客家文化和旅游品牌形象海外主要客源市场推广。

专栏5-6 文旅康养产业示范工程

打造世界旅游目的地。重点围绕现有世界文化遗产、世界地质公园、世界级非遗、国家5A级景区资源，加快建设土楼世界遗产地文旅集聚区，全力指导长汀历史文化名城旅游度假区、永定客家文化旅游度假区创建国家级旅游度假区。 推进景区景点提质升级。加快福建土楼永定景区5A级景区提升、长汀汀江国家湿地公园4A级景区提升，推动长汀曲凹哩码头、古田苏家坡民俗小镇、庐丰畲族风情旅游区等创建3A级旅游景区，指导新泉镇创建省级全域生态旅游小镇。提升改造客家缘文化中心、上杭县瓦子街文化街区。 实施重点项目引领工程。重点推进汀江源国家级自然保护区圭龙山休闲文旅、福建金丰酒文化创意产业园（中国土楼酒村）、长征国家文化公园（长汀段）、长汀县中复革命传统教育基地、上杭古田国防教育培训基地、上杭艇安置暨临江楼国防教育基地、连城萱和谷本草还原生态产业、红九军团长征出发地暨松毛岭战役纪念馆、客家首府博物馆、中央红色交通线纪念馆和红色元宇宙体验馆、湘店红色小镇、桃溪茶旅小镇、新泉整训纪念馆、朋口“三大战役”展览展示、梁野山森林康养示范、海丝博物馆等项目建设。 培育特色出圈文旅产品。以汀江流域各县城为核心，推出夜游汀江、夜市一条街、周末活力街区等一批夜间经济地标、特色消费项目，发展精品夜游、沉浸夜演、文创购、多彩夜展、后备箱市集等“夜态”经济，积极创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区。打造一批现象级的文旅消费场景，培育一批城市新地标网红打卡地，打造更多特色旅游IP和网红爆点。加快上杭、长汀、永定首批全省重点影视外景拍摄基地建设，助推更多作品在汀江流域取景拍摄。发展“跟着演出去旅行”新模式，推出一批演艺旅游线路和产品。 打造跨界融合新业态。推进“旅游+农业”融合，通过开展农耕、采摘、饲养等农事体验活动，大力发展田园综合体、休闲农业、教育农园和特色庄园等新型农业业态；推进“旅游+教育”融合，支持举办科普研学夏令营、冬令营，推动科普研学旅行成为青少年爱国主义和革命传统教育的重要载体；推进“旅游+康养”融合，依托汀江流域环境气候优势，通过注入康体养老养生元素，完善健康休闲等配套服务，大力开发养老养生旅游产品；推进“旅游+体育”融合，依托流域内丰富的河流湖泊、多变的地形地势等自然资源，因地制宜开发低空旅游、水上运动、骑行、越野、攀岩等运动项目，打造体育旅游精品赛事，建设旅游运动示范基地；推进“旅游+工业”融合，鼓励大型工业与旅游业融合，建设文化中心、体验车间或工业历史博物馆，打造特色工业旅游景区景点。

（六）前瞻布局未来产业

整合科技创新资源，前瞻性布局未来材料、未来制造、未来空间、未来健康等新赛道，加快培育形成新质生产力。

1．未来材料产业。聚焦前沿技术突破，加快金铜、稀土等先进基础材料升级，支持紫金集团、金龙稀土、卓尔科技等龙头企业开展产业链垂直整合和领域横向拓展。前瞻布局集成电路超高纯材料、前沿新材料、新型电池三大领域，打造未来材料产业集群，填补产业缺失链条。加快第三代半导体材料、电子特种气体、新型电池、光刻胶、高性能硅部件、高性能合成纤维、先进保温节能材料、柔性材料等高端材料的技术攻关及产业化。

2．未来制造产业。依托机械装备产业基础优势，重点突破人工智能（矿山无人驾驶）、智能制造、模拟仿真等关键核心技术，推广柔性制造、共享制造等模式，发展工业互联网、工业元宇宙等领域。加快布局先进零部件、装置及装备项目，建设一批智慧车间、工厂和供应链，打造一批“数字孪生+”“人工智能+”等应用场景。

3．未来空间产业。聚焦低空经济，围绕低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务等领域，积极引进无人机制造及飞行器整机组装企业，培育发展航空培训、无人机测试等产业，引导发展旅游、巡检测绘等示范场景。

4．未来健康产业。依托龙岩市高新区、长汀医疗器械产业园平台基础，重点聚焦免疫治疗、高端医疗器械、生物制药等领域。加快细胞治疗研究院建设，争创国家级细胞治疗产品临床应用先行示范区。依托海峡两岸生技和医疗健康产业合作区稳步推进核医学产业发展。打造互联网医疗、物联网医疗、医疗人工智能联动发展的医疗健康大数据产业体系。

专栏5-7 未来产业生态优化行动

实施金融赋能行动。设立未来产业发展专项基金，探索财政资金、产业资本和社会资金多渠道并举的投入机制，推进产业、项目和资本高效对接。鼓励金融机构创新金融产品和服务模式，加强对重大科技攻关、前沿技术创新等重点项目信贷保障。围绕未来产业建设一批众创空间—孵化器—科技园区”全链条孵化体系，打造一批创业创新示范载体。 开展强基固底工程。持续优化未来产业人才引育体系，搭建“企业-高校-科研院所”的产业创新联合体，支持国家省级重大科技专项申报。在集成电路超高纯材料、前沿新材料、新型电池、人工智能等领域加快布局，打造一批国家级省部级重点实验室、工程研究中心等平台。加快推进科技成果转移转化平台的搭建，打造未来产业科技成果转化全链条支撑体系。

六、保障措施

（一）强化统筹协调。健全汀江流域产业发展组织协调机制，由市发改委统筹流域产业规划布局，指导各级发改部门具体做好产业项目投资指导工作；水利部门负责完善汀江流域水行政综合管理；生态环境部门负责加强生态环境保护，其他部门按职责抓好贯彻落实。做好《规划》与《龙岩市汀江保护条例》、中长期发展规划、国土空间规划以及市县各级各类专项规划、政策文件的有机衔接和协调统一，确保在总体要求上方向一致、空间配置上相互协调、时序安排上科学合理。强化目标任务分解，加强实施过程监管，确保规划按预期目标有序推进。

（二）健全政策法规。建立健全汀江流域综合法治保障体系，加快推进汀江水源、土壤、森林植被等相关保护政策措施的制定实施。进一步深化汀江-韩江上下游生态补偿机制，加快建立完善生态产品价值实现机制，按照“谁受益、谁支付；谁损害、谁补偿”原则，推动地区间建立江河源头区、重要水源地、重要水生态修复治理区的横向生态补偿制度。增强执法力度，加大违法行为惩处力度，对造成生态环境损害的责任者依法追责。加强衔接协调，积极争取上级政策支持，完善相关配套政策，充分发挥政策合力效应，保障规划各项工作落到实处。

（三）夯实要素保障。加强流域产业发展的用地、用林、资金等要素保障，提升要素利用效率，推动高效集约发展。统筹市县财政，加大对汀江流域产业发展和环境保护的投入力度，积极争取上级专项补助与跨区域生态补偿资金。拓宽资金来源，创新投融资模式，加强产业投资基金投资运作管理，吸引社会资金积极参与汀江流域基础设施和环境保护项目建设，重点支持流域发展前景好、科技含量高、产业关联度大、产业带动力强的产业发展。积极发展绿色金融、普惠金融，引导企业加大绿色科技研发力度，鼓励个体经营户与小微企业绿色技术节能设备的应用。围绕流域重点产业，对标引进科技创新人才团队，支持本地院校、四大产业研究院及科研院所建立产业联盟，开展技术攻关、人才培养等相关合作，打好区外引才和区内培才“组合拳”。

（四）创新发展模式。充分发挥中央国家机关及央企对口支援优势，积极争取支持流域在绿色发展、改革创新、产业融合等领域开展更多先行示范。加强广龙对口合作、厦龙新时代山海协作，建立产业发展联盟，促进产业跨区域协作联动。搭建科技创新合作平台，加快科技成果转化和推广应用，打造新时代“老区+湾区”“老区+特区”合作典范。探索“闽粤赣十三市”、闽西南协同发展区流域基础设施建设与生态保护合作机制，构建流域生态共同体，推动联防联治、共建共享。创新“互联网+”思维，发展“互联网+各产业”“互联网+流域环境保护”，总结推广汀江生态文明建设和产业转型升级协调发展的典型模式和经验，推动汀江流域高质量绿色发展。

七、规划环境影响评价

规划以高质量发展、高水平保护为总要求，统筹发展和安全，与水域生态环境保护目标一致，对生态环境的影响总体上是有利的，也存在一些短暂、可控的不利影响，严格执行规划可以把不利影响减轻、避免或降低到最低限度。

（一）水域环境

汀江流域气候温和、雨量充沛，水资源丰富。汀江干流全长286公里，年均径流量为47.5亿立方米，流域总面积9022平方公里。流域是全省四大降雨高值区之一，多年平均降水量为1500～2000毫米；同时也是全省三大径流高值区之一，多年平均径流深为800～1400毫米，年总径流量约为115亿立方米，多年平均水资源量约为113.5亿立方米。

近三年来汀江水域环境质量良好。2021年，汀江（36个水质评价断面）I类-III类水质比例为97.2%；2022年，汀江流域36个国、省控（考）断面 I - III 类水质比例为100%, I - II 类水质比例为50%；2023年，汀江流域国、省控 I - II 类水质比例达63.9%，流域内所有集中式生活水源地水质100％达标。流域内森林覆盖率高达79.2%以上，植被良好，物种丰富，具备较强的水源涵养能力，水域质量良好。

综上，汀江流域水资源丰富，气候条件适宜，工农业及生活污染相对较小，流域水资源环境承载力总体上仍然具有较大的开发利用潜力。

（二）产业发展对环境的潜在影响及预防措施

流域内农业活动对水环境的潜在不利影响主要集中在化肥、农药、饲料、药物的不当使用以及畜禽渔养殖废弃物的不当处理，导致水体富营养化，水质质量下降。对此，规划要求生态涵养核心区产业准入严格执行《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》文件要求，汀江干流和主要支流的农业发展要以区内重点农业产业园区为主要载体，重点发展特色现代农业，推广绿色种养殖技术。

流域内工业活动对水环境的潜在不利影响主要集中在用水需求增加对水容量与废水排放对水环境的挑战。目前，有色金属、建材、纺织、机械装备等产业用水量较大，建材、纺织废水处理还不够到位。对此，规划布局现代经济走廊，以工业园区为主要载体，推进产业集聚发展。强调循环用水技术和清洁生产技术的推广，鼓励工业企业加快产业智能化、数字化、绿色化进程，减少生产对水资源的消耗，提高废水处理能力。省级以上园区逐步全面完成循环化改造。大力培育新材料、新能源、节能环保、电子信息、生物医药、未来产业等新兴产业和环境友好型产业。

流域内服务业活动对水环境的潜在不利影响相对较小，旅游景区的生活污水排放、旅游基础设施的建设以及商贸中心餐饮废水垃圾可能对局部水环境造成一定的压力。对此，规划提出要高效发展现代服务业。商贸服务业的开展以永定、上杭、长汀县城核心乡镇（街道）为主。大力发展生态旅游、文化旅游、森林康养等新业态，打造旅游发展带。以集中连片的发展模式缓解污水处理压力。同时积极推动对水环境影响小的现代物流业和数字产业发展。

（三）初步评价结论

综上所述，本规划的实施，汀江流域的产业发展对水资源和水环境的影响整体可控，能够维持在良好状态并有望进一步改善。一是规划严格执行环境保护相关法律法规，全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于生态文明建设的方针政策。严格落实“三线一单”生态环境分区管控，对标生态环境分区管控措施，科学划定发展分区，优化产业结构，完善保障措施，推进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展。二是通过加快构建现代产业体系，明确产业发展重点，大力培育发展绿色低碳产业，制定鼓励、限制、禁止类产业目录清单，加快产业智能化、数字化、绿色化转型升级，实施绿色循环发展工程，推动形成科技含量高、资源消耗低、环境污染少的现代化产业结构，将科学开发利用水域资源落到实处。三是规划强调产业空间布局优化，约束生态涵养核心区、指导经济走廊、经济中心开发利用活动，维护绿色可持续的水域生态环境，有利于科学控制开发强度，合理地利用流域空间，集约高效利用水域资源，加强水域生态保护修复，改善生态环境质量，维护水资源的自然再生产能力，持续提升环境承载力。

- 产业发展指南

为引导投资方向，优化产业布局，实现科学发展，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》以及《龙岩市汀江保护条例》等相关要求，全面梳理本行政区域内的产业发展情况，系统评估区域生态环境状况，筛选并提出准入的产业类型，编制龙岩市汀江流域产业准入目录，明确流域内鼓励类、限制类、禁止类项目（详见附件1、2、3）。汀江流域产业发展应当严格遵守耕地和永久基本农田红线、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线以及生态环境准入清单，工业项目应落实工业用地控制线，流域内现有已列入汀江流域产业规划禁止发展目录的产业，由市、县（市、区）人民政府依法通过转产、搬迁或者关闭等方式逐步退出，新建项目应符合产业发展规划和产业政策要求，国家重点生态功能区产业准入严格执行《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》。市、县（市、区）发展和改革、工业和信息化、公安、自然资源、城乡规划、住房和城乡建设、生态环境、交通运输、农业农村、林业、水利、商务、卫生健康、应急管理、城市管理等主管部门在各自职责范围内，对流域产业准入实施监督管理。

鼓励类。以《产业结构调整指导目录（2024年本）》《促进产业结构调整暂行规定》等文件为引领，结合流域空间布局和发展定位，合理设置市场准入门槛。对有利于关键技术创新、自然资源节约集约利用和产业绿色低碳转型，促进区域协调发展、共同富裕的技术、装备和产品，按照国家有关投资管理规定进行审批、核准或备案，鼓励金融机构按照市场化原则提供信贷支持。

限制类。限制发展类产业禁止投资新建项目和简单扩大再生产，对于限制发展类产业的现有生产能力，允许企业技术改造升级以提升清洁生产、节能环保水平。特别要对限制的规模（或产量）、区位（或范围）、生产工艺、清洁生产水平等予以明确界定，强化规划选址管理，对不符合要求的落后产能提出关停并转或技术改造升级的时限要求和具体措施。县（市、区）人民政府负责整治、淘汰污染严重的落后企业、加工点和作坊。

未列入本清单但属于有关法律、法规、规划和政策限制的产业，均为限制类。

禁止类。禁止发展类主要是指不符合法律法规规定，严重浪费资源、污染环境，安全生产隐患严重，阻碍实现碳达峰碳中和目标，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。禁止在汀江流域干流、一级支流沿岸一千米或者一重山范围内新建、扩建生产剧毒化学品的项目和储存剧毒化学品的仓储项目。已建、改建生产、储存剧毒化学品的建设项目应当按照有关规定设置技术防范措施，防止污染流域水环境。现有生产能力（单纯收集除外）等可能影响流域水质安全的经营项目，应在规定淘汰期限内予以停产或关闭。对于国家明令淘汰的生产工艺、装备和产品，一律不得进口、转移、生产、销售、使用和采用。任何单位和个人不得使用国家明令禁止的高毒高残留农药等农业投入品。市、县（市、区）农业农村主管部门应当采取措施，指导科学合理使用化肥、农药、农用薄膜和饲料添加剂，监督农药生产者、销售者、使用者回收农药包装废弃物或者农用薄膜。禁建区禁止新建、扩建规模化畜禽养殖场。县（市、区）人民政府应当依法划定畜禽养殖禁养区和可养区，加强对流域水产养殖的管理，合理确定水产养殖规模和布局，控制和减少流域水环境污染。

未列入本清单但属于有关法律、法规、规划和政策禁止的产业，均为禁止发展类。

附件：1．龙岩市汀江流域鼓励类产业目录清单

2．龙岩市汀江流域限制类产业目录清单

3．龙岩市汀江流域禁止类产业目录清单

4．龙岩市汀江流域产业发展重点项目表

附件1

龙岩市汀江流域鼓励类产业目录清单

| 门类 | 类别 | 涉及领域 |
| --- | --- | --- |
| A农林牧 渔业 | A01农业 | 1.种质资源保护利用和种子库建设 2.智慧农业及新型农业技术开发 3.农产品仓储运输：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用。 4.生态农业 5.绿色农业 6.农村旅游特色产业：休闲农业和乡村旅游精品工程，森林康养、自然教育和生态旅游 |
|  | A02林业 | 1.农林产品深加工 2.中药材种植与养殖 |
| B采矿业 | B09有色 金属矿 采选业 | 1.矿山：有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部、难采及低品位矿床开采，矿山尾矿充填采矿工艺、技术及装备 2.冶炼：高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发及应用，铜冶炼PS转炉的环保升级改造 3.高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用 4.黄金尾矿（渣）及废石综合利用（回收有价元素、用于回填、制酸、建材等） 5.黄金冶炼有价元素高效综合利用 |
| C制造业 | C17纺织业 | 1.高性能纤维及制品的开发、生产、应用 2.采用智能化、连续化纺纱成套装备（清梳联、粗细联、细络联及数控单机，喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程先进纺纱设备）生产高品质纱线，采用新型数控装备（高速数控无梭织机、自动穿经机、自动验布机、全成形电脑横机、全成形圆纬机、高速电脑横机、高速经编机、细针距圆纬机等）生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品 |
| C制造业 | C17纺织业 | 3.数字化、网络化、智能化服装及家用纺织品生产技术和装备开发、应用 |
|  | C26化学 原料和化学制品制造业 | 1.矿产资源开发：硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用，磷矿和萤石矿的中低品位矿、选矿尾矿、伴生资源综合利用 2.专用化学品：低VOCs含量胶粘剂，环保型水处理剂，新型高效、环保催化剂和助剂，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气体、新型显示和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产 |
|  | C27医药制造业 | 1.医药核心技术突破与应用 2.新药开发与产业化 3.生物医药配套产业 4.高端医疗器械创新发展 5.中医药传承创新 |
|  | C30非金属矿物制品业（建材） | 1.建筑材料等矿产资源的共伴生矿产综合开发利用 2.适用于装配式建筑、折叠式建筑、海绵城市、地下管廊、生态修复的部品化建材产品及生产设备 |
|  | C35专用设备制造业（机械） | 1.工程机械 2.环保装备 3.关键铸件、锻件 4.应急救援装备及技术 5.节能技术开发应用 6.机器人及集成系统、智能检测装备和仪器、增材制造装备和专用材料、工业控制系统、智能制造场景、智能工厂等智能制造装备及技术 |
|  | C36交通运输设备制造业 | 1.汽车关键零部件 2.新能源汽车、智能汽车及关键零部件 |
| C制造业 | C38电气机械和器材制造业（电池制造） | 1.新型锂原电池（锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等），锂离子电池、半固态和全固态锂电池、燃料电池、钠离子电池、液流电池、新型结构（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等）密封铅蓄电池、铅碳电池等新型电池和超级电容器，锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂，碳纳米管、碳纳米管导电液等关键材料，废旧电池资源化和绿色循环生产工艺及其装备制造，锂离子电池、铅蓄电池、碱性锌锰电池（600只/分钟以上）等电池产品自动化、智能化生产成套制造装备 |
|  | C39计算机、通信 和其他电子设备制造业 | 1.电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料，包括半导体材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料等电子功能材料，覆铜板材料、电子铜箔、引线框架等封装和装联材料，以及湿化学品、电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料，半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料（含高效散热覆铜板、导热胶、导热硅胶片）等；先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料 2.智能硬件和应用电子：多普勒雷达技术及设备制造，医疗电子、健康电子、生物电子、汽车电子、电力电子、金融电子、航空航天仪器仪表电子、图像传感器、传感器电子等产品制造 |
| G交通运输、仓储和邮政业 | G55 水上运输业 | 1.智慧水运：港口自动化智能化绿色化建设与改造， 智慧航道、绿色航道及智能绿色航运 |
|  | G60 邮政业 | 1.智慧快递物流园区 2.现代供应链创新与应用，供应链管理服务 3.应急物流、逆向物流、绿色物流设施建设和运营 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | I65软件和信息技术服务业 | 1.信息技术咨询服务：行业（企业）管理和信息化解决方案开发， 基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务 2.数字化技术、高拟真技术、数字孪生、高速计算技术等新兴文化科技支撑技术建设及服务 3.信息技术外包、业务流程外包、知识流程外包等技术先进型服务，服务贸易 |
| L租赁和商务服务业 | L72商务 服务业 | 1.经济、管理、信息、会计、税务、审计、法律、节能、节水、环保等咨询与服务，语言服务（包括翻译、本地化服务、语言文字技术开发应用） 2.广告创意、策划、设计、制作、代理、发布等广告服务 3.会展服务（不含会展场馆建设） |
| M科学研究和技术服务业 | M74专业技术服务业 | 1.工业设计、气象 生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘等专业科技服务，标准化服务、计量测试、 质量认证和检验检测服务，科技普及 2.检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务 3.工业服务：现代高端装备的维护与维修，数字化生产线改造与集成，工业服务网络平台，工业电商，智能装备远程运维管理系统， 智慧工厂设备监测诊断平台，预测性维护系统，专业维修服务和供应链服务，工业管理服务〔包括设备运维管理咨询、设备运维与管理服务、工业 APP 和设备管理软件（SaaS）〕，数据及数字化服务（PaaS、IaaS、数据分析服务和其他创新数据服务） |
|  | M75科技推广和应用服务业 | 1.科技咨询服务 2.技术转移服务 3.知识产权服务 |
| N水利、环境和公共设施管理业 | N77生态保护和环境治理业 | 1.大气污染物治理和碳减排 2.生态环境修复和资源利用 3.危险废弃物处置 4.废弃物回收 5.废弃物循环利用 6.再制造 7.工业“三废” 循环利用 8.节能技术开发应用 9.绿色矿山 |
| R文化、体育和娱乐业 | R87广播、电视、电影和录音制作业 | 1.电影、广播电视和网络视听制作、发行 交易、播映、 出版、衍生品开发、版权保护、监管及相关技术开发应用，互动视频、VR 视频、 沉浸式视频等高新视频开发和应用， 超高清、云转播开发应用，高新视听产业基地（园区）建设 |
|  | R88文化 艺术业 | 1.公共文化、文化艺术、新闻出版、电影、广播电视、 网络视听，文化遗产保护利用及设施建设，文物保护装备开发与应用，文化遗产保护利用装备开发和应用 2.文化创意产品开发，数字文化创意（含数字文化创意技术设备、数字文化创意软件、 数字文化创意内容制作、 新型媒体服务、数字文化创意内容应用服务、沉浸式体验）， 数字音乐、手机媒体、网络出版等数字内容服务，动漫创作、制作、传播、出版、衍生产品开发 3.非物质文化遗产保护 |
|  | R90娱乐业 | 1.旅游新业态：文化旅游、康养旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、湿地旅游、湖泊旅游、冰雪旅游、红色旅游、城市旅游、工业旅游、体育旅游、游乐及其他旅游资源综合开发、旅游基础设施建设和运营、旅游信息等服务，智慧旅游、科技旅游、休闲度假旅游、自驾游、低空旅游、邮轮游艇旅游及其他新兴旅游方式服务体系建设 |

附件2

龙岩市汀江流域限制类产业目录清单

| 门类 | 类别 | 涉及领域 |
| --- | --- | --- |
| A农林牧 渔业 | A01农业 | 1.不符合国家规划及产业政策的粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目 2.兽用粉剂、散剂、混剂生产线项目（持有新兽药证书的品种或自动化密闭式高效率混合生产工艺除外） |
|  | A02林业 | 1.1000吨/年以下的松香生产项目，松脂初加工项目 2.以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目 3. 1万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线 4.珍稀植物和古树的根雕制造业 5.破坏林地、湿地、草地的开发项目 |
|  | A04渔业 | 不符合生态养殖要求的湖泊、水库投饵网箱养殖项目 |
| B采矿业 | B06 煤炭开采和洗选业 | 1.未按国家规定程序报批矿区总体规划的煤矿项目 2.开采深度超过《煤矿安全规程》规定的煤矿、质量达不到《商品煤质量管理暂行办法》要求的商品煤、开采技术和装备列入《煤炭生产技术与装备政策导向（2014年版）》限制目录且无法实施技术改造的煤矿 |
|  | B09有色金属矿采选业（黄金） | 1.日处理矿石300吨（不含）以下的无配套采矿系统的独立黄金选矿厂项目 2.日处理金精矿200吨（不含）以下的无配套采矿系统的独立黄金冶炼厂火法冶炼项目 3.1500吨/日（不含）以下的无配套采矿系统的独立堆浸场项目 4.日处理岩金矿石300吨（不含）以下的露天采选项目、100吨（不含）以下的地下采选项目 5.在林区、基本农田、河道中开采砂金项目 |
| C制造业 | C13农副食品加工业 | 1.年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目 2.3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目 |
| C制造业 | C16烟草 制造业 | 1.烟草制品加工项目（电子烟等新型烟草制品参照《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》卷烟的有关规定执行） |
|  | C17纺织业 | 1.单线产能小于20万吨/年的常规聚酯（PET）连续聚合生产装置 2.常规聚酯的对苯二甲酸二甲酯（DMT）法生产工艺 3.半连续纺粘胶长丝生产线 4.间歇式氨纶聚合生产装置 5.单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线 |
|  | C25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1.1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整、150万吨/年以下加氢裂化生产装置，敞开式延迟焦化工艺 |
|  | C26化学 原料和化学制品制造业 | 1.30万吨/年以下硫磺制酸（单项金属离子≤100ppb的电子级硫酸除外）、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置 2.单线产能5000吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂（回收利用除外），少钙焙烧工艺重铬酸钠，干法氟化铝、中低分子比冰晶石生产装置 3.非新型功能性、环境友好型的染料、颜料、印染助剂及中间体生产装置 4.氟化氢（HF，企业下游深加工产品配套自用、电子级及湿法磷酸配套除外）生产装置，初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10万吨/年以下（有机硅配套除外）和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，没有副产三氟甲烷配套处置设施的二氟一氯甲烷生产装置，可接受用途的六氟化硫（SF6，高纯级除外）生产装置，用作制冷剂、发泡剂等受控用途的二氟甲烷（HFC-32）、1,1,1,2-四氟乙烷（HFC-134a）、五氟乙烷（HFC-125）、1,1,1-三氟乙烷（HFC-143a）、1,1,1,3,3-五氟丙烷（HFC-245fa）生产装置（不含副产设施） |
| C制造业 | C27医药 制造业 | 1.紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置 2.新建、改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置 |
|  | C30非金属矿物制品业（建材） | 1.2000吨/日（不含）以下新型干法水泥熟料生产线（特种水泥生产线除外），60万吨/年（不含）以下水泥粉磨站 2.6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线 3.3万吨/年以下岩（矿）棉制品生产线和8000吨/年以下保温玻璃棉制品生产线 |
|  | C31黑色 金属冶炼和压延加工业 （钢铁） | 1.普通功率和高功率石墨电极压型设备、焙烧设备和生产（工业硅矿热炉用直径1200毫米以上石墨电极除外） 2.直径600毫米以下或2万吨/年以下的超高功率石墨电极生产线 3.8万吨/年以下预焙阳极（炭块）、2万吨/年以下普通阴极炭块、4万吨/年以下炭电极生产线 |
|  | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1.单系列10万吨/年规模以下粗铜冶炼项目（再生铜项目及氧化矿直接浸出项目除外）、采用PS转炉吹炼工艺的铜冶炼项目 |
|  | C35专用设备制造业（机械） | 1.仓栅车、栏板车、自卸车和普通厢式车等普通运输类专用汽车和普通运输类挂车企业项目；三轮汽车、低速电动车 2.每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉 3.县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉 |
|  | C38电气机械和器材制造业（电池制造） | 1.铅蓄电池生产中铸板、制粉、输粉、灌粉、和膏、涂板、刷板、配酸灌酸、外化成、称板、包板等人工作业工艺 |
| D电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D44电力、热力生产和供应业 | 1.大电网覆盖范围内，设计供电煤耗高于285克标准煤/千瓦时的常规烟煤湿冷发电机组，设计供电煤耗高于300克标准煤/千瓦时的常规烟煤空冷发电机组（不含燃用无烟煤、褐煤等特殊煤型的机组） 2.无下泄生态流量的引水式水力发电 3.达不到超低排放要求的煤电机组（采用特殊炉型的机组除外）和燃煤锅炉 |
| R 文化、体育和娱乐业 | R体育 | 1.高尔夫球场项目 2.赛马场项目 |

附件3

龙岩市汀江流域禁止类产业目录清单

| 门类 | 类别 | 涉及领域 |
| --- | --- | --- |
| A农林牧 渔业 | A02林业 | 1.湿法纤维板生产工艺 2.超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集 |
|  | A03畜牧业 | 1.禁养区禁止新建、扩建规模化畜禽养殖场 |
| B采矿业 | B06煤炭开采和洗选业 | 1.与大型煤矿井田平面投影重叠的小煤矿 2.长期停产停建的30万吨/年以下（不含30万吨/年）“僵尸企业”煤矿 3.不能实现洗煤废水闭路循环的选煤工艺、不能实现粉尘达标排放的干法选煤设备 4.开采范围与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区重叠的煤矿（根据法律法规及国家有关文件要求进行淘汰） |
|  | B09有色金属矿采选业 | 1.2万吨（REO）/年以下混合型稀土矿山开发项目，5000吨（REO）/年以下的氟碳铈矿稀土矿山开发项目，500 吨（REO）/年以下的离子型稀土矿山开发项目 |
| C制造业 | C17纺织业 | 1.4万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线 2.常规聚酯（PET）间歇法聚合生产工艺及设备 3.新建染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（鼓励类及采用鼓励类技术的除外） 4.新建漂染的重污染项目 |
|  | C26化学原料和化学制品制造业 | 1.10万吨/年以下磷铵（工业级除外）（2025年12月31日），10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸，平炉氧化法高锰酸钾，隔膜法烧碱生产装置（作为废盐综合利用的可以保留），平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺，芒硝法硅酸钠（泡花碱）生产工艺，间歇焦炭法二硫化碳工艺 |
| C制造业 | C26化学原料和化学制品制造业 | 2.用于制冷、发泡、清洗等受控用途的氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs，作为下游化工产品原料的除外），用于清洗的1,1,1-三氯乙烷（甲基氯仿），主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品，以PFOA为加工助剂的含氟聚合物生产工艺，含滴滴涕的涂料、采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰） |
|  | C26医药 制造业 | 1.环境、职业健康和安全不能达到国家标准的原料药生产装置 2.铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置 3.使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺 |
|  | C30非金属矿物制品业（建材） | 1.无覆膜塑编水泥包装袋生产线，水泥包装袋缝底袋（两底需由缝线缝合）的生产和使用 2.平拉工艺平板玻璃生产线（含格法） 3.100万平方米/年（不含）以下的建筑陶瓷砖、20万件/年（不含）以下卫生陶瓷生产线 4.1000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线 5.500万平方米/年（不含）以下的改性沥青类防水卷材生产线，沥青复合胎柔性防水卷材生产线，100卷/年（不含）以下沥青纸胎油毡生产线 6.手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线 7.非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线 |
|  | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 1.烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 2.铜线杆（黑杆）生产工艺 3.无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备 4.离子型稀土矿堆浸和池浸工艺 5.2000吨（REO）/年以下的稀土分离项目 |
|  | C33金属 制品业 | 1.小电镀。含氰电镀；无正规设计、工艺落后，电镀废液不能或基本不能达标的电镀企业 |
| D电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D44 电力、热力生产和供应业 | 1.不达标的单机容量30万千瓦级及以下的常规燃煤火电机组（综合利用机组除外）、以发电为主的燃油锅炉及发电机组（先立后改，根据发布的年度淘汰计划有序淘汰） |
|  | 其他 制造业 | 1.含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外） 2.含氰沉锌工艺 3.不符合国家现行城市生活垃圾、医疗废物和工业废物焚烧相关污染控制标准、工程技术标准以及设备标准的小型焚烧炉 4.以医疗废物为原料制造塑料制品 5.一段式固定煤气发生炉 6.国家法律法规明令淘汰，不符合生态环境准入清单要求，不符合国家安全、环保、能耗、水耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的落后生产工艺装备和产品 |

附件4

龙岩市汀江流域产业发展重点项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（项目160个，总投资1169.60亿元） |  |  |  |  |  | 11696037 | 7752904 |  |
| 一、特色现代农业（项目26个，总投资105.32亿元） |  |  |  |  |  | 1053210 | 874531 |  |
| 1 | 特色现代农业产业园项目 | 新罗区、永定区 | 新罗区大池镇、永定区凤城街道、仙师镇等 7个乡镇 | 在新罗、永定两个区范围内，以生猪、畜禽、蔬菜等产业为主，开展种养殖基地改造提升工程、肉制品、蔬菜等农产品加工生产线建设以及农产品冷链仓储物流、畜禽粪污资源化利用等公共服务能力提升工程，构建绿色种养殖-精品加工-休闲美食的全产业链生产，产业融合、农户带动、技术集成、就业增收等能力不断提升，打造成为特色生猪、畜禽、蔬菜开发利用的样板、典范。 | 2024-2026 | 150000 | 150000 |  |
| 2 | 龙岩市智慧农业创新应用示范基地建设项目 | 新罗区、上杭县、长汀县 | 新罗区大池镇、上杭县古田镇、中都镇、长汀县河田镇 | 1.龙岩市特色农业智慧运营服务中心。 构建农业基础数据资源体系，包括农业资源大数据仓库，农业信息系统整合平台，水稻、薯类、山麻鸭、河田鸡全产业链数据共享一张图和农业数据规范标准体系。2.南方丘区智慧农业综合创新应用中心。其中，农机装备创新应用中心。市农科所与华南农业大学工程学院联合成立南方农机装备应用中心1个，研发适宜丘陵地区的智能农机装备，为农业机械化提升提供科技支撑；丘陵山区特色作物智慧化生产管理研发中心。与赵春江院士团队合作建立，开展农作物生态模拟、智慧农业作物病虫害自动识别技术等。3.AI生态农业示范基地。在新罗区、长汀县分别建设1个水稻AI生态示范基地（2000亩），包括应用智能化农机装备、水肥一体化设施装备、农业监测预警装备、物联网装备、自动控制中心等，提升水稻数字化、机械化水平；建设500亩薯类AI生态养殖示范基地，以加工为重心，包括种质资源保护、种植应用系统、加工应用系统、管理应用系统和市场应用系统；建设山麻鸭智慧农业重点示范基地（10万只）。包括种质资源保护、繁殖育种、精准饲喂、疫病监测、屠宰加工应用系统；河田鸡智慧农业重点示范基地（10万只）。包括种质资源保护、繁殖育种、精准饲喂、疫病监测、屠宰加工应用系统，实现全链条种养殖可追溯。 | 2025-2030 | 18000 | 18000 |  |
| 3 | 福建省龙岩市粤港澳大湾区菜篮子米袋子平（急）两用保供基地建设项目 | 新罗区、永定区、上杭县、武平县、长汀县、连城县 | 新罗区、永定区、上杭县、武平县、长汀县、连城县 | 改造提升净菜分拣区加工区10000㎡、低温冷链冻库40000m³、农产品海关报关检测、溯源一体化检测中心5000㎡、仓储基地20000㎡及数字物流建设和粮食安全保供配套设施等。 | 2025-2030 | 15000 | 15000 |  |
| 4 | 华燕养鳗场提升（扩能）改造项目 | 新罗区 | 新罗区大池镇 | 扩建29个养殖池、6个污水过滤池、4个污水处理池、1栋管理房、1栋饲料房、2套电锅炉系统，以及加温系统房等相应配套设施。年产1500吨鳗鱼。 | 2024-2025 | 11000 | 11000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 5 | 福建台禾农创产业园海峡两岸融合发展示范项目 | 永定区 | 永定区陈东乡 | 项目规划占地总面积5376.37亩，总建筑面积145760㎡。其中海峡两岸农产品产业园面积167.37亩，建筑面积137560㎡；海峡两岸农旅融合观光旅游区面积5209亩，规划农耕种植区面积约2000亩，林下经济种植体验区约1000亩，生态林地约2209亩（保留原状），观光旅游区建筑面积8200㎡。产品方案：主要种植大米、辣椒、柿子、草莓、葡萄、西红柿、百香果、引进台湾香瓜、哈密瓜等果蔬，种植灵芝、铁皮石斛、野山药等林下经济作物，引入农副产品初、深加工企业约50家，预计年产农副产品约40000吨、年接待旅游人数约80000人。 | 2025-2030 | 57033 | 57033 |  |
| 6 | 锐达生物科技生产项目 | 永定区 | 永定区金砂镇 | 项目用地面积30亩，总建筑面积21550㎡，主要建设主体工程、辅助工程、服务工程、相关附属与公用工程等，产出方案：本项目建设完成后年产150万吨有机肥、50万吨生物有机肥以及2000吨腐殖酸精制有机肥用于水果和蔬菜的种植。 | 2025-2026 | 10159 | 10159 |  |
| 7 | 玛莎莉蜜薯生产加工项目 | 永定区 | 永定区堂堡镇 | 项目总用地面积约650亩（其中租赁用地600亩用于玛莎莉蜜薯种植、标准化智能温室规划大棚用地为10亩、研学基地规划用地为8亩、直播中心规划用地为2亩、玛莎莉蜜薯加工基地规划用地30亩）总建筑面积25384㎡，主要建设主体工程、辅助工程、服务工程、相关附属与公用工程等。产出方案：本项目建设完成后年产玛莎莉蜜薯4000吨、红薯干2000吨、即食红薯2000吨、红薯粉皮2000吨以及地瓜酒2000吨。 | 2025-2026 | 10298 | 10298 |  |
| 8 | 中国蝴蝶兰乡村振兴产业园项目 | 永定区 | 永定区龙潭镇 | 结合全区乡村振兴打造蝴蝶兰品牌，从品种培育、选育推广、营销全产业链打造、覆盖全区24个乡镇的蝴蝶兰产业，投资新建万亩林下经济蝴蝶兰产业园，至2035年力争产值50亿元，近三年新建大棚20万平方米，投资1.2亿元，蝴蝶兰品种开发、培育及品牌创建与交易中心，一万平方米，投资3000万元 ，总投资1.5亿元。 | 2024-2028 | 14890 | 14890 |  |
| 9 | 永定区现代特色农产品科技产业基地项目 | 永定区 | 永定区工业园 南部园区 | 总建筑面积38.5万平方米，建设标准化厂房15栋、冷链仓储用房、综合办公服务中心、技术研发中心、电商大楼、废弃物无害化处理中心等，配套道路、绿化等设施。 | 2023-2027 | 158279 | 126000 |  |
| 10 | 永定区源源生食品深加工项目 | 永定区 | 永定区工业园 南部园区 | 新建综合楼、研发中心、标准厂房、包装车间、冻库、冷链、销售中心、宿舍、餐厅等，以及园区道路、停车场、给排水等配套工程。 | 2024-2026 | 52000 | 52000 |  |
| 11 | 永定区国家级蜜柚产业融合发展示范园 | 永定区 | 永定区仙师、红山等6个乡镇 | 以永定区现代科技产业基地为中心区，主要覆盖仙师、洪山、合溪、下洋、湖雷、堂堡等乡镇，围绕蜜柚这一特色优势农产品，创建一二三产融合的产业融合发展示范园。示范园种植规模6万亩、年产7万吨，总产值3亿元，促进160个经营主体增产增收的产业融合发展示范园，园区将辐射带动永定区一二三产融合发展面积12万亩、带动二产产值6亿元，三产产值5亿元，造福10万户城乡居民。实现域内“柚”产业全面振兴，形成壮大村集体经济收入和群众收入显著提高的产村融合新模式，实现双增收新格局。 | 2025-2026 | 10625 | 10625 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 12 | 上杭县和康年产2000吨高标准中药材种植及加工项目 | 上杭县 | 上杭县白砂镇 | 新建10000亩高标准中药材种植基地，其中：铁皮石斛基地2000亩，林芝基地3000亩，骨碎补基地5000亩。新建温控大棚200亩。新建中药材深加工生产线，其中：10条初加工饮片包装线，10条深加工提炼生产线。 | 2021-2025 | 15000 | 5000 |  |
| 13 | 上杭台湾农民创业园 | 上杭县 | 上杭县临城、 白砂镇、南阳、 中都等乡镇 | 园区规划总面积1767.25km2，以“一核心园、两基地、三功能区”规划建设。临城农副食品加工园为核心园，中都稻米加工示范基地和南阳果蔬加工示范基地为两基地，乡建乡创示范区、森林旅游示范区和精致农业示范区为三功能区．以上杭县临城镇、南阳镇、中都镇为核心区，其他乡镇为辐射区建设产业园。建设内容包括：核心区基础设施；台湾良种、技术及设备的引进、繁育、示范推广等农业技术体系；农产品质量检验检测、物联网、电子商务、农产品展示等公共服务平台；工厂化栽培、农产品加工等农业产业项目；休闲观光及两岸农业技术人才交流培训等。 | 2021-2028 | 150000 | 45000 |  |
| 14 | 福建上杭县(步云)石坪葡萄产业田园综合体项目 | 上杭县 | 上杭县古田镇 | 建设集葡萄酒研学、葡萄酒文化体验、旅游度假、森林康养、科研教育等一体的乡村振兴示范项目，占地面积167348平方米，建筑面积189473平方米，包含蓝家渡葡萄酒研学基地、葡萄酒体验主题酒店、森林康养和葡萄酒养生基地、葡萄产业种植基地等三产融合的葡萄产业田园综合体及其他基础设施。新增生产能力（或使用功能）：建筑面积达189473平方米，流转土地3618亩，新增建设用地251亩。 | 2024-2027 | 87300 | 87300 |  |
| 15 | 武平县永平镇特色灵芝全产业链发展示范提升项目 | 武平县 | 武平县永平镇 | 在永平现有特色林下紫灵芝产业基础上，壮大夯实一产种植，通过“以奖代补”等形式在流域周边村连片种植林下紫灵芝，建设“武平紫灵芝”标准化示范种植基地1000亩，并完善基地周边产业道路及配套设施5千米；深化拓展二产精深加工，盘活永平镇汀江流域灵芝主产区闲置未利用地、闲置小学等建设灵芝精深加工厂房，并持续研发灵芝系列产品；延伸推广三产，构建“产销＋农文旅”一体化产业链依托梁山服务区建设灵芝科普体验中心搭建灵芝展销平台、电商直播间，建立数字产业平台，建设灵芝主题公园。 | 2024-2027 | 6000 | 6000 |  |
| 16 | 武平县中堡镇梧地村象洞鸡产业发展项目 | 武平县 | 武平县中堡镇 | 改扩建核心扩繁种鸡场、无公害肉鸡生产示范基地、新建定养基地；新建象洞鸡屠宰及熟食加工冷链物流配送基地。 | 2025-2028 | 10000 | 10000 |  |
| 17 | 武平县桃溪镇现代智慧生态茶园改造提升项目 | 武平县 | 武平县桃溪镇 | 对桃溪全镇1.2万亩茶山进行现代智慧茶园改造，建设蓄水池、水泥运输路，种植行道树等茶园基础设施，建立智慧化茶园管理系统、茶叶制作管理系统，增设无线灌溉系统、绿色虫控系统、生产管理系统，做到对茶园生长的智能化管理，实现茶叶增产、茶农增收。 | 2024-2030 | 50000 | 50000 |  |
| 18 | 武平县中堡镇岭头村林下灵芝生产项目 | 武平县 | 武平县中堡镇 | 建设林下灵芝产业种植、初加工生产基地。 | 2025-2028 | 10133 | 10133 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 19 | 长汀县预制菜产业园项目 | 长汀县 | 长汀县晋江（长汀）工业园区 | 项目规划面积420亩，一期规划170亩用于建设河田鸡预制菜产业园，建成一个集交易、展示、生产仓储、配送、货运等功能于一体的复合型工业园区，总建筑面积约10万平方米，二期规划250亩。 | 2022-2025 | 101400 | 70000 |  |
| 20 | 槟榔芋全产业链开发项目 | 长汀县 | 长汀县策武镇 工贸新城 | 嫁接长汀县工贸新城和谐小区原长汀县科井工贸有限公司厂区，一幅约25亩用地，主要新建标准钢架厂房3栋（导入槟榔芋初加工生产线4条，休闲食品生产线3条，槟榔芋深加工生产线4条）、综合楼1栋（包括食堂、办公、电商运营、产品展示、检测研发等功能）以及仓储冷藏设施（包括标准冷藏库、速冻库以及原材料仓库），配套建设厂区道路、绿化、给排水、供配电、消防、安防、污水处理及其他附属设施工程。达产后预计可实现年产槟榔芋初加工制品1.2万吨（槟榔芋净菜、预制菜等，日产能50吨），芋泥、芋粉等槟榔芋深加工制品6000吨，槟榔芋（蟹黄味、蛋黄味、椒盐味等风味芋片、芋条）系列休闲食品4000吨。 | 2024-2026 | 21000 | 21000 |  |
| 21 | 汀谷玉丰一体化建设项目 | 长汀县 | 长汀县策武镇 | 项目规划用地面积约20亩，并租赁流转约100亩农田作为制种实验田。计划分两期开展，第一期建设综合中心一栋，种子仓库、种子低温冷藏库、育秧工厂、种子加工厂房等各一座，并配套相关制冷、加工设备；室外实验晒谷场、附属用房、水稻育种实验田；建设实验田交通及灌溉配套建设、科研基地配套设施等附属工程；购置安装科研、检验检测设备及其他附属设施设备等；第二期扩建种子仓库、大米加工厂、员工宿舍、种子低温冷藏库和种子包装厂房各一座，并配备相关设备及附属设施。 | 2024-2026 | 12100 | 12100 |  |
| 22 | 长汀县河田鸡产业融合发展项目 | 长汀县 | 长汀县河田镇 | 以河田鸡产业为核心，开展标准化种养、加工研发、冷链仓储、贸易流通、休闲旅游以及创新孵化等项目建设。 1.新建河田鸡标准化养殖场2座以上，建筑面积25000平方米以上；2.建立河田鸡智链溯源平台，实现河田鸡数字化转型和升级；3.建设长汀县河田鸡预制菜园区标准化厂房，建筑面积21800平方米；4.建设河田镇现代化物流园，发展交易展示、采购、储存、装卸搬运、流通加工、配送等业务，总建筑面积12000平方米；5.开展河田鸡品牌宣传提升工程；6.建设河田鸡预制菜加工、冷链仓储、饲料加工等，进一步开发休闲农业产业，实现产业融合发展。 | 2025-2026 | 14025 | 14025 |  |
| 23 | 连城县莒溪镇蝴蝶兰谷花卉产业园项目 | 连城县 | 连城县莒溪镇 | 主要建筑面积15万平方米，项目分四期建设，主要建设以蝴蝶兰为主题的花卉产业园，其中包括：组培中心、智能温室大棚、管理用房。新增五百万株蝴蝶兰生产能力。 | 2024-2026 | 30000 | 30000 |  |
| 24 | 连城县朋口兰花产业园建设项目 | 连城县 | 连城县朋口镇 | 主要建筑面积26.2万平方米。建设打造综合性兰花展销中心、电商直播基地。项目分两期实施分别建设种植区、电商区、交易区、研发区、文化区、物流区以及其他附属及配套工程。 | 2024-2026 | 20000 | 20000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 25 | 连城县闽西（南）山地丘陵生物多样性保护项目 | 连城县 | 连城县朋口镇、莒溪镇 | 闽西（南）山地丘陵生物多样性保护项目2.5万亩，其中人工造乔木林1.5万亩、退化林修复1万亩.人工造乔木1.5万亩，其中文亨镇2300亩、北团镇1000亩、莒溪镇1300亩、新泉镇1800亩、朋口镇1800亩等；退化林修复1万亩，其中北团镇1800亩、文亨镇2000亩、莲峰镇1500亩、隔川镇3000亩、林坊镇1100亩等。 | 2024-2026 | 8712 | 8712 |  |
| 26 | 连城县国家农村产业融合发展示范园地瓜三产融合建设项目 | 连城县 | 连城县文亨镇、林坊镇 | 1.建设富硒鲜食地瓜种植示范基地2314亩，配套产业道路、灌溉沟渠、垃圾收集转运站及污水处理收集管网等相关处理设施。 2.建设集大数据、产业招商、产品检测、营销展示为一体的地瓜产业公共服务中心4000㎡。 3.建设以科普和产品研发为主要功能的甘薯绿色高产栽培示范区、地瓜研学基地等，总面积约4287㎡。 4.完善薯业研究院及农产品质量安全检测检验中心建设。 | 2024-2025 | 10256 | 10256 |  |
| 二、先进制造业（项目46个，总投资659.36亿元） |  |  |  |  |  | 6593575 | 4122043 |  |
| 27 | 道益人生物医药研发及生产项目 | 新罗区 | 新罗区大池镇 | 规划用地30亩，建设研发中心、生产车间、原材料仓库、成品仓库、办公楼等，建筑面积约30000平方米，年研发及生产各类生物医药产品1亿件，项目整体达产后，年产值可达68亿元，上缴税收约2.4亿元，用工约150人。先期投资6800万元，租用龙池产业园标准化厂房4 幢三层，建筑面积1405平方米，建设10万级净化实验室和中试车间，进行生物医药的研发、中试和生产。 | 2025-2027 | 12000 | 12000 |  |
| 28 | 永定区兄弟光缆材料生产项目(二期) | 永定区 | 永定区工业园 南部园区 | 项目总投资2.2亿元，项目用地约13亩，自建钢结构厂房面积约1.2万平方米，用于生产国际标准的FRP光缆非金属加强芯和符合标准的TOP CABLE,TOP SEA,TOP GW等各种特种光缆。 开发、生产和销售用于通讯行业的特种光缆及其设备，光缆施工用金具。约定项目全部达产后(含租赁厂房项目)年产值1.8亿元以上(其中在永定区内自营年度出口额1亿元以上)或者年平均纳税50万元以上(含出口退税数额)。 | 2024-2026 | 22000 | 22000 |  |
| 29 | 永定国动通信产业南方基地项目 | 永定区 | 永定区工业园 文秀园区 | 建筑面积20万平方米，新建厂房、数据中心、办公住宿用房及其他配套设施等，建设芯片模组、智能铁塔、5G设备等通信装备加工生产线，打造大数据云计算产业集聚区及通信装备制造生产基地。 | 2020-2027 | 800000 | 100000 |  |
| 30 | 永定区惠立达快速供电装备制造项目 | 永定区 | 永定区工业园 文秀园区 | 建筑面积 3 万平方米，新建厂房、仓库、办公楼、员工宿舍及停车场等附属设施，新建生产线 5 条，主要生产配电网高低压应急供电快速连接终端、高低压旁路快速连接电缆、快速连接器、旁路负荷开关、电气快速连接元器件、配电网运维辅助等产品。 | 2024-2027 | 23000 | 13000 |  |
| 31 | 文秀汽车零部件再制造产业园 | 永定区 | 永定区工业园 文秀园区 | 抢抓广州市与龙岩市、天河区与永定区对口合作的重大机遇，积极贯彻对口合作战略部署，在文秀园区规划建设汽车零部件再制造产业园，项目总投资30亿元，规划占地800-1000亩，项目建设运营按照“园中园”模式，主要发展汽车零部件再制造产业，重点生产汽车发动机、变速箱、起动机、发电机、火花塞、车门、大灯、电动车动力电池等再制造产品。 | 2025-2028 | 300000 | 50000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 32 | 永定区年产两千万条汽车安全系统线束生产项目 | 永定区 | 永定区工业园 文秀园区 | 项目总投资1亿元，分两期投资，一期 拟租赁文秀产业园标准厂房10000 ㎡,主要从事新能源汽车高端 线束项目研发、生产、运营。一期项目达产后，建成汽车线束生产线40条，年产1000万条新能源汽车安全带扣线束和年产1000万条新能源汽车安全气囊线束，实现年产值1亿元以上、年纳税 150万元以上。二期拟再租赁文秀产业园标准厂房10000㎡ ,主要从事新能 源汽车高端线束项目扩大生产。二期项目达产后，再建成汽车线1000万条新能源汽车安全气囊线束。 | 2024-2027 | 10000 | 5000 |  |
| 33 | 龙岩固本高端数控装备制造项目 | 永定区 | 永定区工业园 南部园区 | 规划用地面积约400亩，其中，一期计划总投资15亿元，用地面积约200亩，建筑面积15万平方米，建设高端数控装备制造核心部件的研发制造基地，主要生产三轴、五轴高端数控机床，以及相关配套铸造件、主轴、齿轮头等核心零部件。项目达产后将实现年产值6亿元以上，年缴纳税收3000万元以上。二期预留用地面积约200亩，计划总投资18亿元，用于建设龙岩固本高端数控装备制造配套产业园，主要引进高端数控装备制造上下游配套企业入驻，配套生产高端数控装备制造零部件。二期达产后将实现年产值15亿元以上，年缴纳税收6000万元以上。 | 2025-2028 | 330000 | 50000 |  |
| 34 | 青橄榄可降解植物纤维纸塑制品技改扩建项目 | 永定区 | 永定区工业园 南部园区 | 本项目主要针对已建生产线进行5G智能化生产运用提升，搭建“5G+MES”智能化生产管理体系，同时增加可降解植物纤维环保餐具智能化生产线，进一步提高生产效率与规模。项目规划新增用地面积约50亩，总建筑面积26400平方米，建设生产厂房、仓库、综合办公楼以及其他辅助用房等，并配套建设厂区硬化、围墙、消防、绿化、给排水、变配电、消防等辅助设施。 | 2025-2027 | 25085 | 25085 |  |
| 35 | 医疗器械及耗材生产项目 | 永定区 | 永定区工业园 南部园区 | 项目分两期建设，其中项目一期拟租赁永定南部园区光电信息产业园一期6号楼4层，约1000㎡，主要建设生产车间、仓库、宿办用房及其他附属设施设备等，新增预处理清洗剂无尘生产线1条；二期购买工业用地10亩，建筑占地面积3750㎡，总建筑面积7550㎡，主要建设主体工程、辅助工程、服务工程、相关附属与公用工程等，采用先进技术和设备，新增预处理清洗剂、医疗消毒设备、医用耗材无尘生产线各1条。产出方案：本项目建设完成投产后，年产预处理清洗剂4000吨、等离子灭菌医疗设备2000台、一次性手术包20万套、一次性换药包100万套。 | 2026-2028 | 10659 | 10659 |  |
| 36 | 上杭县天甫电子年产36万吨半导体级电子材料生产项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 主要建筑面积3.5万平方米，主要建设厂房、仓库、办公楼及其他配套设施。建成后年产36万吨半导体级电子材料含电 子级硫酸、电子级氢氟酸、电子级氨水、电子级氟化铵、电子级盐酸、电 子级双氧水、电子级硝酸及电子级铜蚀刻液、电子级TFT光阻剥离液等高纯试剂电子级复配产品及电子信息用关键材料。产品涉及半导体、面板、新能源、光伏等诸多领域。 | 2020-2026 | 126000 | 60000 |  |
| 37 | 德旭新材料含氟精细氟无机盐生产项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 建筑面积4.1万平方米，新建电解质锂盐钠盐生产车间、仓库、包材库、五金库、维修车间、动力车间、办公楼、中控楼、分析楼；配套新建酸罐区、产品罐区、甲类罐区、装卸区、建设消防水池、循环水池、污水处理站等辅助工程。年产锂电池电解质锂盐4万吨，钠电池电解质钠盐2万吨。 | 2023-2027 | 120000 | 80000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 38 | 德尔科技含氟半导体新材料生产项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 总建筑面积10.8万平方米，新建厂房6幢、仓库4幢、办公楼等配套建筑6 幢，购置高效电解、反应、淋洗、吸附、充装等装置，建设年产10000吨 电子级三氟化氮、600吨六氟化钨及2000吨含氟新材料生产线。 | 2023-2027 | 102000 | 100000 |  |
| 39 | 晶旭半导体2英寸化 合物半导体芯片生产项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 总建筑面积11万平方米，新建标准厂房、综合办公楼及员工宿舍，购置设 备及安装，配套建设道路、绿化、给排水、变电站、消防等辅助设施。建 成10条2英寸氧化镓外延芯片生产线及50条MiniCOB全自动生产线，年产5 亿件传感滤波器芯片。 | 2023-2027 | 168000 | 125000 |  |
| 40 | 上杭工控紫金年产3.5万吨冷轧高精铜板带项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 建筑面积3.3万平方米，项目分二期建设。主要建设板带车间、办公实验楼、气保站、水处理站及配套辅助设施。年产高导紫铜、无氧铜、高铜合金板带2.4万吨，高端黄铜带0.6万吨，高端压延铜箔0.5万吨。 | 2024-2027 | 100000 | 100000 |  |
| 41 | 上杭优锂新能源5万吨/年磷酸铁锂综合利用项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 主要建筑面积9.3613万平方米，建设联合厂房、拆解破碎车间、研发中心、仓库、罐区等，配套电力、计量检测、雨污分流、废水处理，配套道路建设、消防、绿化等附属设施；年综合利用磷酸铁锂5万吨。 | 2024-2027 | 116200 | 162000 |  |
| 42 | 上杭德天宸高纯电子气体提纯精制项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 建筑面积3.2万平方米，新建厂房、科研中心、配电室等，并配套建设道路、绿化、给排水、供配电、环保消防等公共设施。将形成高纯氮2200万Nm3、高纯氮气1554万Nm3、高纯HBr600吨、高纯HCI1000吨、稀有气体（氪、氙、氖、氦）276000Nm3、高纯二氧化碳及超纯氧等电子级化学品的能力。 | 2023-2026 | 52000 | 45000 |  |
| 43 | 上杭龙净量道年产6GWh锂电池储能系统项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 建筑面积8万平方米，新建厂房、综合楼及员工宿舍，配套建设道路、绿化、给排水、消防等辅助设施。年产6GWh锂电池储能系统。 | 2024-2027 | 118432 | 900000 |  |
| 44 | 上杭龙净年产5GWH储能电芯制造项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 新材料科创谷 | 总建筑面积约11.6万平方米，新建电芯厂房、系统厂房、安全测试间、动力站、科研楼、食堂及厂区绿化、道路等配套工程，年产5GWH储能电芯。 | 2023-2027 | 200000 | 142000 |  |
| 45 | 上杭龙氟新材料年产23万吨含氟新材料项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 建筑面积9.8万平方米，主要建设HF生产车间、电子级氢氟酸生产车间、电子级氟化锂生产车间、电子级氟化（氢）铵生产车间、动力车间、萤石棚、成品仓库、成品罐区、硫酸罐区、变配电站、检测站、机电维修车间、无水处理车间、抗暴控制室、办公楼等及其他配套设施。年产无水氟化氢10.5万吨；电子级氢氟酸5万吨；电子级氟化锂4000吨；电子级氟化（氢）铵1.6万吨，项目分四期实施。 | 2022-2028 | 120000 | 72000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 46 | 上杭县常青新能源年处理15万吨废旧锂电池资源化利用及年产10万吨锂电三元前驱体生产项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 该项目占地面积1150亩，其中生产区占地1050亩，办公生活区用地100亩 。建设年产15万吨动力锂电池回收及年产10万吨锂离子电池前驱体项目。 项目分三期建设，一期项目产能为年处理回收电池1万吨，前驱体产能2万 吨；二期项目实施后新增产能为年处理回收电池4万吨，前驱体产能3万 吨；三期项目实施后新增产能为年处理回收电池10万吨，前驱体产能5万吨。 | 2021-2030 | 658900 | 165000 |  |
| 47 | 紫金山露天矿零碳无人驾驶运输系统项目 | 上杭县 | 上杭县紫金山 金铜矿 | 聚焦无人驾驶大规模特殊场景应用，由国内矿山无人驾驶领军企业易控智驾和全球矿业龙头紫金矿业合作，拟打造全球最大露天矿零碳无人驾驶标杆项目。建设具体内容包括：①无线网络覆盖体系；②无人驾驶解决方案，涵盖无人驾驶管理和数据平台、无人驾驶新能源设备及附属设施、充换电站；③露天矿山铲装运排多工序智能协同技术中心。 | 2024-2026 | 25100 | 25100 |  |
| 48 | 上杭豪锦鹏年产1.8 亿套锂电池配套新材 料研发生产项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 建筑面积1.6万平方米。新建正负极极片生产加工区、铜镍极耳生产加工 区、铝塑膜深加工区，配备相关生产设施设备。同步配套建设铜镍复合极 耳，铝塑膜等关键材料的深加工生产线4条，配套消防、电气、给排水和 通信等设施，年产1.8亿套锂电池材料。 | 2022-2025 | 52000 | 20000 |  |
| 49 | 上杭县电子磷铜球生产项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 项目规划面积100亩，建筑占地面积36000平方米，计容建筑面积86700平 方米，建筑密度54％，建筑容积率为1.3，绿化面积11000平方米，绿化率 16.5%，生产服务设施占规划面积的6.5%。主要建设综合生产厂房、综合 仓库、辅助工程、办公区、生活服务区等。项目达产后年产4万吨电子磷铜球。 | 2024-2026 | 30000 | 30000 |  |
| 50 | 上杭艾斯芸防伪包装研发及生产建设项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 建筑面积8.6万平方米，一期租用标准化厂房，建设防伪产品生产线。二期新建综合办公楼，生产厂房，购置生产设备及自主研发升级改造性设备，配套建设道路、路灯、停车场、水电、环保、消防及绿化等设施。年印制防伪产品100亿枚。 | 2022-2026 | 87600 | 35000 |  |
| 51 | 年产3.3万吨新型高纯氟材料项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 项目拟新购175643平方米工业用地新建办公楼、中控室、化验楼、供电设施、机柜间、动力车间、污水处理车间、中试车间、辅助车间、甲类车间、丙类车间、甲类仓库、丙类仓库、装卸站及罐区等工业建筑。 | 2024-2027 | 102000 | 102000 |  |
| 52 | 电子级硫酸铜、硫酸镍生产项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 占地面积27710平方米，新建生产车间等6幢，及配套厂区道路和绿化附属设施建设，主要生产设备安装等。 | 2024-2026 | 15000 | 15000 |  |
| 53 | 上杭金铜新材料循环产业园建设项目（一期） | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 主要建筑面积129.7万平方米，新建精深加工配套区、创新研发区、表面处理区、办公及值班等配套设施。拟建标准表面处理厂房约15万平方米，标准厂房约26万平方米，配套建设污水处理、集中供热、办公用房以及道路、绿化、管网布局等附属设施。 | 2021-2027 | 660584 | 200000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 54 | 福建上杭新材料科创谷一期建设项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 新材料科创谷 | 主要建筑面积52.6万平方米，主要建设新材料科创谷智慧安全综合大楼、人才公寓、产业服务中心、20栋混凝土结构标准厂房、9栋钢结构标准厂房、新材料研发和孵化中心、新材料检验检测中心大楼、共享办公室及园区停车场等附属设施。 | 2020-2026 | 500000 | 250000 |  |
| 55 | 上杭罗卜岭铜矿资源综合利用项目 | 上杭县 | 上杭县旧县镇 | 新建4.0×10４t/d规模的地下采矿工程和配套设施，主要工程有胶带斜坡道、副井、辅助斜坡道、进风井、回风井、运输巷道、拉底切割工程、坑内供水、排水、通风、供电、照明和通讯等。 | 2024-2029 | 277951 | 180000 |  |
| 56 | 紫金山金铜矿露采高品位矿石运输系统 | 上杭县 | 上杭县紫金山 金铜矿 | 随着紫金山矿山开发的推进，为确保紫金山金铜矿浮选系统年产铜金属6万吨以上规模，必须对现有运输系统进行技改，主要建设内容为在采场内新增3条溜井，每条溜井放矿能力约1.5万t/d，并将330第一运输平硐改造安装胶带系统。同时新增一条旋回破碎后胶带巷连接到铜三厂现有胶带系统将露采高品位铜矿石运输至铜矿三选厂处理。 | 2024-2025 | 13135 | 13135 |  |
| 57 | 上杭新安科技磷系阻燃剂生产项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 主要建筑面积63.19万平方米。项目分三期建设，主要建设生产车间、动力车间、原料仓库、成品仓库、办公分析楼等及其他配套设施。建设磷系列无卤阻燃剂生产线8条，年产14.2万吨磷系列无卤阻燃剂。 | 2020-2030 | 516000 | 100000 |  |
| 58 | 铜资源再生利用生产阳极板、阴极板建设项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 蛟洋新材料产业园 | 项目拟规划用地198亩，规划总用地131894㎡，主要建筑物及设施包括:建设综合办公楼1栋、职工宿舍1栋、生产车间2栋、仓库、食堂、购置设备及安装、组建产供销电子网络等。 | 2025-2027 | 76762 | 76762 |  |
| 59 | 年产3万吨铜产品精深加工项目 | 上杭县 | 上杭金铜新材料循环产业园 | 项目用地30亩，建设年产3万吨铜排及环保型镀锡生产线（福建首台）。 | 2024-2026 | 25000 | 25000 |  |
| 60 | 武平县中触新型显示产业园（二期） | 武平县 | 武平县工业园区 | 规划用地60亩，新建光学基材玻璃、光学盖板、电容式触摸屏等新型显示产品的研发生产基地。 | 2025-2030 | 80000 | 80000 |  |
| 61 | 武平县捷成安智能安防及充电桩生产项目 | 武平县 | 武平县工业园区 | 规划用地30亩，新建智能安防及充电桩生产基地，新建员工宿舍楼及办公楼。 | 2025-2028 | 20000 | 20000 |  |
| 62 | 武平县紫金矿业悦洋银多金属矿（二期）改扩建项目 | 武平县 | 武平县中堡镇 | 主要对龙江亭工业场地进行土地平整、回风井工程施工道路施工、地表空压机房建设、地表配电房建设、井下开拓巷道及井下六大系统建设。 | 2025-2030 | 22800 | 22800 |  |
| 63 | 武平县三鑫矿业悦洋银多金属矿技改项目 | 武平县 | 武平县中堡镇 | 矿山采选建设规模由目前的10万t/a提升至66万t/a，新建青径矿区羊坡塘矿段新增56万t/a原矿规模，建设工程包括采矿场、选矿厂主体工程和辅助设施。 | 2025-2030 | 99547 | 99547 |  |
| 64 | 福建龙合新材料生产建设项目 | 长汀县 | 长汀县策武镇 | 项目建设生产厂房、办公楼、成品仓、附属用房共计18000平方米，以及绿化、道路、电力、消防等配套设施，按照生产工艺购置气凝胶复合材料设备生产线4条，碳纤维复合材料等设备20套。 | 2024-2025 | 20160 | 20160 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 65 | 长汀加楷科技产业园（建筑用铝膜及爬架生产、租赁一体化）项目 | 长汀县 | 长汀县古城镇 | 项目分二期建设，其中一期投资额7000万元，主要建设建筑用爬架及铝模板生产线、办公楼、职工宿舍楼、厂区道路等；二期投资额6000万元，主要建设多功能生产车间、五金机件生产线、厂区绿化工程等。 | 2024-2025 | 13000 | 13000 |  |
| 66 | 盛金废旧物资再生循环利用项目 | 长汀县 | 长汀县古城镇 | 项目共分二期建设，一期租用长汀县古城镇绿色建材产业园内家具标准厂房约7000平方米，二期拟购置长汀绿色建材产业园旁边工业用地一幅约50亩。其中一期建设生产车间3500平方米，仓储厂房2000平方米，辅助生产车间1200平方米、办公场所300平方米；购置裂解炉、煅烧回转窑等配套生产设备174 台（套），建设3条工业连续化生产线，可年处理30万吨电缆线皮，年产13.5万吨铜渣（其中纯铜约1万吨）。二期主要建设综合性生产厂房、辅助生产厂房、仓储物流中心及研发楼、办公楼、宿舍楼、职工食堂等配套附属性设施及新购置生产设备。 | 2024-2026 | 42000 | 42000 |  |
| 67 | 连城县朋口工业集中区精细化工产业园项目 | 连城县 | 连城县朋口镇 | 总建筑面积81.5万平方米，建设标准化厂房、配套生活服务设施、物流仓库、业务用房、公用辅助工程、附属工程等。 | 2024-2026 | 183078 | 183078 |  |
| 68 | 连城悦旺镁业年产20万吨高纯石英材料生产项目 | 连城县 | 连城县朋口镇 | 扩建生产厂房，新增高纯石英砂材料、高纯云母石材料产品生产设施、设备，改扩建后，碳酸镁产能调整为2万t/a，新增产能高纯石英砂10万t/a、高纯云母石10万t/a。 | 2024-2026 | 16600 | 16600 |  |
| 69 | 连城天利年产3000吨介孔硬碳负极材料生产项目 | 连城县 | 连城县朋口镇 | 改扩建项目，建筑面积10000平方米；新建一幢厂房、4套碳化生产线及先期15吨/年的中试线设备设施以及辅助设备设施。达产后新增生产能力：3000吨/年介孔硬碳负极材料。 | 2024-2026 | 35000 | 35000 |  |
| 70 | 连城县现代竹业科技园（一期） | 连城县 | 连城县朋口镇 | 本项目为经营性项目，采取市场化运作方式。项目总建筑面积54000平方米，主要建设生产厂房约46500平方米，科研楼约7500平方米，配套建设停车场、充电桩、园区水电等基础设施。 | 2024-2028 | 14000 | 14000 |  |
| 71 | 连城县稀土产业园基础设施建设项目 | 连城县 | 连城县庙前镇 | 建筑面积27万平方米，主要建设标准厂房并配套建设宿舍楼、办公楼、辅助用房以及建设道路、给排水、绿地、环卫设施、停车场、污水处理设施等配套工程。 | 2024-2028 | 160117 | 160117 |  |
| 72 | 连城县锰产业园基础设施建设项目 | 连城县 | 连城县庙前镇 | 总建筑面积24.5万平方米，主要建设2栋标准厂房并配套建设宿舍楼、办公楼等，以及建设道路、给排水等配套工程。 | 2024-2028 | 105000 | 105000 |  |
| 三、传统产业（项目14个，总投资99.82亿元） |  |  |  |  |  | 998208 | 475048 |  |
| 73 | 新罗久溪威士忌酒生产项目 | 新罗区 | 新罗区大池镇 | 占地面积25.8亩，在龙池产业园新建厂房和生产线，涵盖酿造车间、调配车间、蒸馏室、仓库等。投产后将成为中国规模最大的威士忌酒厂，通过推出制酒体验、品酒观光、文创酒庄等项目催生新业态，打开新罗探索发展“酒+旅游”“工业+旅游”等特色路径。投产后第一年可年产300万瓶高档威士忌酒，预计最终扩大生产至年产超过1800万瓶高档威士忌酒，产值超60亿元。 | 2023-2030 | 50000 | 30000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 74 | 永定蒙珂服饰二期生产项目 | 永定区 | 永定区工业园 南部园区 | 项目计划投资1亿元，用地面积约9亩，建筑面积约1.5万平方米，项目建设内容为生产车间、仓库、发电机房及办公楼等，拟购置生产线10条。公司主营研发成衣服饰等系列产品。本项目投产之日起5年内，约定年产值2000万元以上、年纳税100万元以上。 | 2024-2026 | 10000 | 10000 |  |
| 75 | 合旺废弃矿渣综合利用项目 | 永定区 | 永定区洪山镇 | 项目用地面积25亩，总建筑面积20950㎡，主要建设主体工程、辅助工程、服务工程、相关附属与公用工程等。产出方案：项目建成后，形成年产机制砂150万吨，碎石子200万吨的生产能力。 | 2024-2025 | 11030 | 11030 |  |
| 76 | 贵鑫永定红异形石材加工项目 | 永定区 | 永定区洪山镇 | 项目拟租赁永定红石材循环经济产业园现有标准厂房5000㎡，主要建设：切割区、刷胶烘干区、打磨区、切边区、异型石雕加工区，购置相关设备。产品方案：本项目建设完成投产后，将形成年产各类板材300万m3，异形石材150万㎡，雕刻石材200万㎡。 | 2024-2025 | 11018 | 11018 |  |
| 77 | 华润水泥（永定）有限公司日产5000吨水泥熟料生产线升级改造项目 | 永定区 | 永定区龙潭镇 | 建筑面积5.2万平方米，升级改造1条日产5000吨新型干法水泥生产线，并配套建设一套9000千瓦纯低温余热发电系统，年产新型干法水泥熟料155万吨，年供电量为3906万KWh。 | 2025-2027 | 150000 | 150000 |  |
| 78 | 宠屿宠物用品生产加工项目 | 永定区 | 永定区工业园 南部园区 | 建标准厂房、冻库、研发中心、包装车间，电商仓库等。 | 2025-2027 | 26000 | 26000 |  |
| 79 | 上杭县装配式建筑及绿色建筑PC构件生产项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 项目规划用地约200亩，总建筑面积60000平方米，新建管理办公区、研发 和宿舍区、生产区和成品储存区、绿色建筑技术展示区。年产30万立方米 多层、高层装配式建筑等绿色建筑PC构件，以及年产30万立方米混凝土干混砂浆搅拌站。 | 2025-2026 | 15000 | 15000 |  |
| 80 | 上杭县中欧装配式建筑制造实训基地项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 规划用地面积200亩，建设集产、学、研三位一体中欧装配式培训 基地，包括建设年产30万立方米装配式建筑构件生产线以及相关建筑人才 实践培训基地，总建筑面积108366平方米，项目分为管理办公、研发和宿 舍区、实训区、装配式技术展示区以及生产区和构件储存区，配套建设给 排水、电力、道路、停车场与绿化等附属设施。 | 2025-2028 | 51000 | 45000 |  |
| 81 | 年产5万吨智能装配钢结构体系产品建设项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 项目规划总用地面积约50亩，总建筑面积49680平方米，项目分两期实 施，其中：一期用地面积约60亩，建设集束智能装配钢结构体系产品生产 厂房一栋，建筑占地面积20000平方米；仓库一栋，建筑占地面积10000平 方米；综合楼一栋，建筑占地面积1500平方米；购置自动化钢结构生产设备，建设供配电、绿化、道路、停车场、给排水、环境保护、安全及消防等附属设施，一期工程建设期两年。二期用地面积约30亩，建设装配式建 筑材料生产厂房一栋，建筑占地面积10000平方米，仓库一栋5000平方米。 | 2023-2025 | 22700 | 15000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 82 | 福建畅欣服饰时尚产业园 | 长汀县 | 长汀县大同镇 | 占地30亩，总用地面积约19500㎡，总建筑面积约60000㎡。计划分2期建设，一期建设标准厂房一栋约16920㎡，综合楼一栋约9000㎡；二期新建标准厂房3栋约34080㎡，建设绿化，道路，水电消防等配套设施。按生产工艺要求购置智能化生产设备以及其他辅助设备。 | 2024-2026 | 30000 | 30000 |  |
| 83 | 福建省鹏远科工钢结构生产制造基地项目 | 长汀县 | 长汀县古城镇 | 项目建筑面积12万平方米，项目分两期，第一期：新建加工车间（单层高16米以上重型厂房）、研发车间、辅助车间、室外堆场等。购置各类钢结构生产设备、起重机（5-32吨）等，以及气站等其他配套附属设施。年产约9万吨钢结构产品。第二期：新建厂房80000平方米，年产18万吨钢结构产品。 | 2024-2025 | 57000 | 57000 |  |
| 84 | 连城熹山禾黄酒一体化生产项目 | 连城县 | 连城县宣和镇 | 总建筑面积1.4万平方米，项目占地面积约21亩，新建厂房12000平方米。主要建设酿造中心、窖藏中心、展示中心、客家米酒文化体验中心及景观绿化、酒体研发生产配套基础设施等。项目竣工投产后可年产起泡米酒及蒸馏酒1000千升。 | 2024-2026 | 25000 | 25000 |  |
| 85 | 连城新型建筑材料（铁路应急物资）及装配式建筑生产建设项目 | 连城县 | 连城县隔川镇 | 总建筑面积6万平方米，新建办公楼、厂房、搅拌站、实验室、三层宿舍楼、产品仓储、绿化及景观等。建设铁路应急物资生产线8条及配套设施建设。生产铁路、公路、水利、桥梁、市政等工程所需的各种新型水泥构件。 | 2023-2026 | 39460 | 20000 |  |
| 86 | 连城县建筑建材专业产业园 | 连城县 | 连城县工业园区 | 建筑面积70万平方米，场平工程、道路工程、雨污水管网工程、标准厂房建设工程、建设真空保温新材料上下游配套生产线厂房、综合办公用房及建设真空玻璃和真空保温材料生产线等建设内容。 | 2022-2026 | 500000 | 30000 |  |
| 四、现代服务业（项目11个，总投资21.39亿元） |  |  |  |  |  | 213920 | 203340 |  |
| 87 | 永定非遗传承副榜炉加工及文化体验中心建设项目 | 永定区 | 永定区城郊镇 | 项目规划用地面积约100亩，总建筑面积49200㎡，本项目规划以非遗传承副榜炉为主题，环境空间相互融合形成“一基地，三功能区”的整体布局：一基地占地20亩，为研学基地。三功能区占地80亩：①副榜炉手工体验区总占地面积20亩。②观光体验区总占地面积10亩。③副榜炉生产区总占地面积为50亩。产出方案：项目建设完成后年产副榜炉（含腰鼓炉、金鼎炉、四方炉、八卦炉、桶子炉等不同类型的副榜炉）50万个；提供研学、副榜炉手工体验、观光体验等服务，预计年接待游客10万人次。 | 2026-2028 | 10463 | 10463 |  |
| 88 | 龙岩市第二医院南部新城分院（坎市医院）医疗服务能力提升项目 | 永定区 | 永定区坎市镇 | 项目建设内容分三部分，第一部分建设内容为龙岩市永定区坎市医院原住院楼装修改造共8342㎡；第二部分建设内容为永定区国税局坎市税务分局办公大楼改造，总用地面积为5308.08㎡，其中坎市税务分局办公大楼占地面积2093.02㎡（层高2F），拟将该大楼装修改造成为龙岩市第二医院南部新城分院（坎市医院）业务用房；第三部分建设内容为龙岩市永定区坎市医院老门诊楼拆除重建，占地面积1000㎡，层高7F，及道路、管网、污水处理站等配套设施建设。产出方案：项目建成后，新增150张床位，将大幅提升坎市医院外科、骨科、妇产科、中医康复科、内儿科体检等诊疗能力。 | 2024-2026 | 13639 | 13639 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 89 | 悦漫旅行酒店建设项目 | 永定区 | 永定区凤城街道 | 项目地块总占地面积约30亩，盘活两栋地下1层地面12层的框架结构建筑毛坯，其中地下停车场面积为1万平方米，地面建筑占地面积共5000平方米，建筑面积为6万平方米。项目计划将其改造成一栋酒店和一栋写字楼，并通过第三层的连廊相连，形成集商务办公、休闲娱乐、餐饮住宿等功能于一体的四星级现代化、高品质酒店综合体。产出方案：项目将提供320间精致客房、商务中心与配套休闲场所，预计年接待游客15万人次以上、为50家以上中小企业以及100家个体工商户提供舒适的办公环境，打造集住宿、餐饮、娱乐、商务于一体的综合性旅游目的地，为游客和企业提供卓越的服务与体验。 | 2024-2026 | 22484 | 22484 |  |
| 90 | 永定区德育康养院建设项目 | 永定区 | 永定区城郊镇 | 项目分二期建设，一期项目租赁占地面积3亩，建筑面积3000多平方米，共设有100张专业护理型医疗床位，进行装修，购置相关医疗设备等，二期项目拟规划建设用地约8亩，建（构）筑物总建筑面积约9150m2；新建康养大楼和康复训练中心，配套建设停车场、绿化公园等，项目二期建成后，共设有300张专业护理型医疗床位。产出方案：项目建成后，德育康养院可新增康养床位400张，可以为长者提供生活护理服务、医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务、康复训练服务以及心理咨询服务等。 | 2025-2027 | 10022 | 10022 |  |
| 91 | 农产品冷链物流集配中心建设项目 | 永定区 | 永定区工业园 南部园区 | 项目规划用地42.81亩，总建筑面积32200平方米，新建2栋农产品加工厂房、3栋冷库，购置相应设备，配套建设连接道路、停车场、绿化等附属工程。产出方案：年产菜干1000吨、菜干扣肉500吨、速冻芋1000吨以及客家酸菜500吨，年装卸和分拣冷链物流配送4.8万吨农副产品。 | 2025-2027 | 11398 | 11398 |  |
| 92 | 闽西南军民融合智能化应急仓储中心建设项目 | 永定区 | 永定区培丰镇 | 项目规划用地面积约4万平方米（其中培丰镇原店背坑开采石灰石废弃的一、二、三号矿硐共3万平方米，矿硐外利用已有建筑改造成服务设施1万平方米）。一号矿硐建设占地14000平方米，库容8万立方米的常温仓储库及其附属工程；二号矿硐建设占地8000平方米，库容5万立方米的气调保鲜库及其附属工程；三号矿硐建设占地8000平方米，库容5万立方米的低温冷藏库及其附属工程，并利用矿硐外已有建筑改造成综合服务楼、宿舍及公用辅助工程等，形成18万立方米库容的军民融合智能化应急仓储库。 | 2025-2027 | 20534 | 20534 |  |
| 93 | 上杭国港汇数字智慧化供应链建设项目 | 上杭县 | 上杭工业园区 南岗金铜产业园 | 建筑面积3.3万平方米，新建综合办公楼、宿舍楼、钢结构数字化仓库及结构数字化厂房，购置设备及安装，配套建设道路、绿化、给排水、变电站、消防等辅助设施。年贸易铜产品仓储20万吨。 | 2022-2025 | 20580 | 10000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 94 | 亿捷冷链物流项目 | 长汀县 | 长汀县工贸新城 | 租赁工业用地约7000平方米，其中厂房约4000平方米，建设冻库、集散广场等配套设施，计划购置15辆冷链物流车，包括10辆冷藏货车，5辆冷藏面包车及新能源冷藏货车等物流设备。后期购置工业用地自建冷链物流集散中心。 | 2024-2025 | 10500 | 10500 |  |
| 95 | 长汀县数字智能化基础设施建设项目 | 长汀县 | 长汀县汀州镇 | 项目总投资53800万元，总建筑面积约500亩，已完善项目前期（建议书、用地选址、立项等），项目主要基于全区新型智慧城市“1135”总体架构（一个城市、一套体系、三大基础、五个智慧），建设内容一个20000平方米的城市大脑：包括7000平方米数字汀州云平台、6000平方米数据资源中心、综合赋能平台和城市运营管理中心7000平方米，即“两中心两平台”。一套精细运营管理体系：安全防控管理、项目运营管理、数据资产管理。三大基础体系：新型基础设施、标准规范和网络安全。五大创新智慧应用体系：智慧产业融合、智慧民生服务、智慧生态宜居、智慧城市治理、智慧政府管理五大领域应用工程建设。 | 2024-2029 | 53800 | 53800 |  |
| 96 | 长汀县历史文化名城人工智能基础设施项目 | 长汀县 | 长汀县汀州镇、大同镇 | 该项目总投资12500万元，主要建设内容为：智能监测系统、三维数字化、智能咨询系统、智能导游与导览、大数据分析与营销、智慧管网与运维、智慧交通管理、应急响应与指挥、智能安防监控等。借助AI技术的力量，实现对历史文化遗产的有效保护、科学管理和可持续利用，同时提升城市服务质量和居民、游客的生活体验，助力历史文化名城在保持传统风貌的同时，融入现代科技元素，焕发新的生机。 | 2024-2027 | 12500 | 12500 |  |
| 97 | 长汀县数字影视产业园建设项目 | 长汀县 | 长汀县大同镇 | 项目位于城市南部地区，总投资28000万元，总建筑面积约8000平方米，已完善项目前期（建议书、用地选址、立项等），为建设低碳产业的发展，拟建数字影视产业园，其中地下部分建设6000平方米将其改建为乙类防空地下室，设置指挥通信工程、人员掩蔽工程和其他配套工程等，地上部分将充分应用数字技术、上部建设数字化制片厂建筑面积5000平方米、后期制作工作室1000平方米、特效制作中心等设施，其他餐饮、休憩等园区配套服务附属用房共计2000平方米；建设数字化停车场8000平方米，健全低碳的同时提升环境保护。 | 2024-2027 | 28000 | 28000 |  |
| 五、文旅康养产业（项目34个，总投资156.74亿元） |  |  |  |  |  | 1567401 | 1024970 |  |
| 98 | 天心山森林康养项目 | 新罗区 | 新罗区大池镇 | 大东村天心山森林康养旅游胜地项目按照“一带、三心、四大板块、七大园区”的总体空间定位打造旅游康养胜地。项目占地约3800亩，以大东村现有公路为基础，提高路面等级，修筑自然观察径至天心山，形成游览环线，规划商务营运中心、游客服务中心、综合配套服务中心，打造红色旅游、观光农业、休闲旅居、森林康养四大板块，以及红色旅游文化园、中医药园区、田园观光园、养生度假区、综合商业体、国学学舍区、森林康养区七大园区，建立满足不同群体需求的森林康养旅游综合体。项目建成后预计年新增营业额3亿元、税收0.3亿元，用工1000人左右。 | 2026-2029 | 30000 | 30000 |  |
| 99 | 客家文化（闽西）非物质文化遗产传承体验及配套设施建设项目 | 永定区 | 永定区湖坑镇 | 项目总建筑面积约8438.22平方米。主要建设客家文化(闽西)非物质文化遗产传承体验综合展示馆、非遗工坊及传习基地，以及非遗街区基础设施、标志标识体系等配套服务设施。 | 2024-2026 | 12287 | 12287 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 100 | 福建龙岩金丰酒文化创意产业项目 | 永定区 | 永定区湖坑镇 | 总建筑面积50万平方米，以原年产7000吨米香型白酒技改异地搬迁为基础，新建生产车间及配套厂房、接待中心等。项目分四期建设，其中一期建设生产厂房及配套设施；二期建设产业研学中心及接待中心；三期建设客家疗养中心；四期建设客家民俗文化产业基地。 | 2022-2030 | 160000 | 130000 |  |
| 101 | 永定区中央红色交通线业态提升项目 | 永定区 | 永定区金砂镇 | 主要包括金砂红色小镇业态提升工程及伯公凹景区提升工程两大部分，其中金砂红色小镇业态提升工程主要建设研学中心一期项目、金砂红色小镇观光轨道小火车、红色数字化展示工程、农耕体验园及附属配套设施；伯公凹景区提升工程主要建设森林步道、道路改造、水上交通线、沉浸式研学项目等。 | 2023-2025 | 10000 | 5000 |  |
| 102 | 永定红色革命文物维修工程 | 永定区 | 永定区全区 | 全区剩余部分约60处，红色旧址文物中损坏的瓦屋面、墙体、木构件、楼地面及保护范围内进行维修及环境整治。 | 2020-2025 | 10000 | 5000 |  |
| 103 | 永定区洪坑高北土楼大景区旅游基础设施提升项目 | 永定区 | 永定区湖坑镇 | 建筑面积5.3万㎡，主要建设洪坑-高北土楼地轨观光游览线、集散服务区、度假休闲区、主题游乐区、花田乡野区、丛林穿越区等，建成后年可接待游客约180万人次。 | 2022-2027 | 71300 | 50000 |  |
| 104 | “土楼奇谈”大型室内行浸文旅演艺及配套设施项目 | 永定区 | 永定区高头镇 | 新建“土楼奇谈”沉浸式演艺剧场5000平方米，配套演员化妆及休息区350平方米，打造“土楼奇谈”大型室内行浸演艺剧目；新建客家文化展示馆和非遗传习基地5568平方米，配套客家文化创意体验街区3185平方米，打造非遗文化传承体验中心；改扩建“土楼有喜”客家婚俗演艺剧场3000平方米，配套美食体验街区500平方米；新建地下停车场3000平方米，连接道路约1公里，游步道0.7公里，并配套水电管网、标识系统、绿化及原住民风情体验区改造提升等工程。 | 2024-2028 | 52500 | 52500 |  |
| 105 | 永定土楼特色民宿集群项目 | 永定区 | 永定区湖坑、 高头等乡镇 | 对列入开发运营范围和计划的100座土楼进行整体租赁和资源整合，深入挖掘当地特色文化内涵，对土楼进行“集群式”和“差异化”打造，构建以洪坑、南溪、高头、初溪、岩太和龙湖为主六大民宿群，打造高颜值、有品质的中高端特色民宿集群。 | 2020-2025 | 100000 | 60000 |  |
| 106 | 永定区传统村落集中连片保护利用示范项目 | 永定区 | 永定区湖坑、 下洋、高陂、古竹、洪山、大溪等10个乡镇 | 拟在龙岩市永定区湖坑、下洋、高陂、古竹、洪山、大溪等10个乡镇，开展历史建筑、传统风貌建筑保护修缮活化利用21300平方米；历史风貌建筑环境整治与维修16300平方米；基础设施提升（改建提升道路，保障车辆通行能力；改善居民用水条件和增强排污能力）；红色文化挖掘与传承（设置红色文化展示区6000平方米，古村落特色展陈馆5000平方米等）；完善传统村落消防设施（1259栋）等项目工程。产出方案：通过修缮活化历史建筑、完善提升基础设施、整治人居环境、保护传承文化资源、完善村落消防设施等方面，实现传统村落的有效保护与可持续发展，传承和弘扬村落的历史文化价值，提升居民的生活质量和幸福感。 | 2026-2029 | 15360 | 15360 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 107 | 龙湖智慧体旅融合中心建设项目 | 永定区 | 永定区仙师镇 | 项目涉及水域面积1200亩，同时建设游客服务中心8000平方米、码头工程4500平方米及其他配套设施。主要建设：游船观光岛屿、水上风景区度假观光休闲、水上休闲运动(指定水域600亩)、水上专项拓展俱乐部（水域面积350亩）。产出方案：通过智慧化手段，促进体育与旅游的深度融合，打造集水上休闲、健身、观光、娱乐为一体的综合性水上休闲服务平台，以满足人民群众日益增长的美好生活需求，推动体育旅游产业的创新与发展。项目建成后预计每年接待120万人次。 | 2025-2027 | 11960 | 11960 |  |
| 108 | 金银山生态茶旅工贸建设项目 | 永定区 | 永定区高头镇 | 项目规划用地面积约2030亩，其中2000亩作为茶叶种植基地，30亩加工区及茶旅融合区，总建筑面积9800㎡；项目分两期建设，一期建设茶叶种植基地2000亩、生产加工基地，综合仓库；二期建设茶旅融合区，包含品茶休闲区、茶文化房车、茶文化民宿、电商直播基地、游客接待中心、采摘观光区、旅游观光道路、停车场、休息凉亭、公共卫生间等内容，整体将项目打造成为一个集加工、休闲观光，采摘、住宿为一体的生态茶园。 | 2023-2025 | 12512 | 6700 |  |
| 109 | 龙湖户外生态旅游建设项目 | 永定区 | 永定区峰市镇 | 项目规划用地面积约750亩。项目改造修建：①对森林实施林分提升改造工程，其中实施新造植树造林99亩、林分修复和抚育管护650亩，并同时对森林区域进行必要且定期的灾害防控、林地清理等作业。②建设森林步道3千米，森林居苑100座（每座建筑占地面积50㎡，建筑面积50㎡）、户外主题SPA（占地面积5000㎡）、高山瑜伽广场（占地面积8000㎡）；③建设单层木质+竹质构造的防火瞭望台（观景亭）2座。④在5处步道入口设置指路标识标志牌等，步道沿途每隔300米设置1个垃圾桶，并在步道中途共设计三条200米的文化长廊，2座观景亭上设置宣传栏。产出方案：项目建成后将打造成为集运动、户外休闲、森林度假等复合功能为一体的山林自然生态旅游基地。 | 2024-2026 | 11353 | 11353 |  |
| 110 | 上杭古田国防教育培训基地建设项目 | 上杭县 | 上杭县古田镇 | 主要建筑面积约12.62万平方米。结合古田会议和古田全军政治工作会议以及习近平强军思想，以国防教育为核心，以军事体验为特色，打造新型国防教育培训基地。主要建设国防科技教育展示中心、军事互动体验园、红军文化展示体验园、长征人文景观路、军史人文景观路及配套市政工程、园林景观工程、停车场等附属设施。预计年培训人次21.7万人次。 | 2020-2026 | 143241 | 30000 |  |
| 111 | 上杭县步云生态文明思想教育培训基地项目 | 上杭县 | 上杭县古田镇 | 建筑面积4.6万平方米，主要建设办公、教学、展览等业务用房和学员公寓、多功能厅、食堂等保障用房以及连接道路、智能化停车场、绿化景观、配电房等附属设施。项目建成后一次性可同时容纳1300人参加培训、住宿。 | 2021-2025 | 63078 | 20000 |  |
| 112 | 上杭县中都镇富光汀江湾区山水田园综合体项目 | 上杭县 | 上杭县中都镇 | 主要建筑面积45万平方米，建设神农英才产业园、高端商务民宿、森林民宿、露营地、山地田园综合研学营地、沙滩烧烤区、森林城堡乡村美食城。年接待10万人次。 | 2022-2025 | 22000 | 5000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 113 | 上杭县古田梅花山文旅产城融合示范区开 发项目 | 上杭县 | 上杭县古田镇 | 规划总占地面积1142.54亩，周边配套357亩。产城融合主要建设一座红色、生态文化科教 研学中心；一栋军旅文创品创意楼；一座企业红馆；旅游地产、景区道路 、地下停车场、绿化、消防、环保、供电、给排水等公用工程。周边配套 设施357亩，主要建设景区道路、体育公园、幼儿园、康养中心等。主要 建筑面积477693平方米，新增生产能力（或使用功能）：每年新增游客20 万人次。 | 2023-2028 | 200000 | 70000 |  |
| 114 | 中国南方（红古田）体育训练中心建设项目 | 上杭县 | 上杭县古田镇 | 占地面积60亩，建筑总占地面积12900平方米，总建筑面积23500平方米， 建设乒乓球馆、羽毛球馆，武术馆（套路与散打），拳击、跆拳道和空手 道馆，多功能训练馆和球场，游泳馆，体能（力量）训练馆、医疗与康复 室，室外标准400米跑道与足球场，网球场及五人足球场，运动员公寓、 食堂等；购置相关设备与设施；配套建设给排水、道路与停车场、消防、 通信、绿化等附属设施。 | 2025-2027 | 23000 | 20000 |  |
| 115 | 上杭县溪口镇温泉养老（养生）产业特色小镇 | 上杭县 | 上杭县溪口镇 | 项目占地面积500亩，主要包括温泉养生谷15000平方米、温泉主题公园 5000平方米、温泉游泳馆9000平方米、温泉水上游乐中心18000平方米、 健身娱乐中心8000平方米、养老养生馆12000平方米、旅游住宿馆16000平 方米、游客服务中心2000平方米、餐饮中心5000平方米、商业中心15000 平方米、停车场16000平方米、零公里到洋泥坑景区的十米白改黑路面及 到峩益跨黄潭河大桥。 | 2023-2029 | 80000 | 42000 |  |
| 116 | 上杭县临江楼片区保护性改造工程项目 | 上杭县 | 上杭县临江镇 | 对片区内具有历史保护价值的郎官第、五显宫、阳明门、温氏宗祠、部分 古民居和具有时代特色的原航管站、原时代照像馆等现代建筑进行维修保 护，对沿街、沿江立面和部分现代民居进行复古式拆迁改造，配套建设和 完善排水排污、电线电缆、园林绿化、道路路面等基础设施。 | 2023-2028 | 100000 | 35000 |  |
| 117 | 上杭城区汀江两岸文化旅游提升项目 | 上杭县 | 上杭县临城镇 | 项目2022年通过水利部审核列入国家水利风景区，结合江滨国家水利风景区规划建设，完善提升沿江两岸旅游配套设施设备、景区安全配套、旅游宣传宣介，增加便民服务设施措施、景区旅游安全设施、必要的亲水设施、河湖长制管理设施，提升江滨水环境。同步完善水利风景区标识标牌、旅游导览图、停车设施、水利科普宣传基地、水情水文化展示基地、景区旅游资源宣传展示等。 | 2023-2026 | 20854 | 15000 |  |
| 118 | 武平县“火红大禾”红军文化旅游项目 | 武平县 | 武平县大禾镇 | “火红大禾”红色文旅融合建设项目按照“一线（以当年中央苏区福建省党政军机关红军在大禾境内突围转移路线为主线）、一主题（以着力打造火红实力美丽幸福新大禾为主题）、七大工程〔梅子坝战斗旧址保护与利用工程（坪坑村）、梅子坝战斗遗址（上湖村）改造提升工程、王良牺牲地旧址（天灯下）改造提升工程、红四军十和十一师驻扎地旧址（刘屋坝蓝氏祠堂）修缮工程、毛泽东同志故居及东路军总部驻地旧址（下村50-1号）修缮工程、大禾革命纪念园提升改造工程、红军小镇集镇改造提升工程〕”的规划进行布局。 | 2024-2034 | 16000 | 10000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 119 | 武平县湘店镇“水韵店下.生态之旅”旅游综合体项目 | 武平县 | 武平县湘店镇 | 项目拟选址于湘店镇店下村，总规划面积约75亩，主要建设：研学中心（含研学宿舍楼、服务中心等，建筑面积3500㎡）、游客服务中心（1栋2层，建筑面积2100㎡）、体育休闲用房（内设游泳池、儿童戏水池等，建筑面积4000㎡）、梦幻水上世界（含建设码头、服务用房、设备用房等，主要开展环岛脚蹬船、水上观光、水上运动、竹排等水上游乐项目）、客家美食小店、帐篷露营场地、垂钓基地、果蔬种植采摘体验园、环河步道、景观亭、生态公厕、停车坪等。 附属配套建设：绿化、道路、种植区机耕道、供配电、给排水、消防、安防、环卫、旅游标识牌等配套附属设施设备。 | 2025-2028 | 12000 | 12000 |  |
| 120 | 武平县永平镇“红都前哨”文旅康养基础设施提升项目 | 武平县 | 武平县永平镇 | 永平镇是粤赣军区第三作战分区司令部所在地，是拱卫红都瑞金的重要堡垒，被誉为中央苏区“红都前哨”。本项目计划在原有的“红色小镇”建设基础上，提升文旅康养基础设施，对项目核心区综合管线、通信、电力、沿街道路及立面改造约2540米，红色旧址群外围连接道路提升改造及连通4000米，提升研学旅游多功能体验营地3000平方米；开展村传统村落及红色遗址修缮保护，对式好居、发仁厅堂、太和居、红军标语屋、光裕祠等传统建筑进行修缮活化利用；“红都前哨”核心区环境整治，区域内亮化工程、绿化提升等；完善文旅康养配套，建设游客服务中心、停车场 、红军后厨房、红军驿站等。 | 2024-2026 | 12000 | 12000 |  |
| 121 | 武平县六甲湖水上休闲生态旅游运动项目 | 武平县 | 武平县武东镇 | 主要建设游客集散中心、停车场、水上休闲旅游、水上表演竞技、水上民宿、滨水民宿、餐饮、生态有机鱼养护、打造六甲湖有机鱼品牌、垂钓、水上培训、水上研学、水上OP体验教学、户外越野等。 | 2023-2026 | 12000 | 12000 |  |
| 122 | 武平县中堡镇章丰村观狮山文旅康养项目 | 武平县 | 武平县中堡镇 | 改建村内农村道路约5公里，新建停车场、农产品采摘体验园、公厕等旅游配套基础设施。对观狮山周边配套设施进行升级改造，对观狮山寺庙进行修缮。 | 2025-2030 | 11000 | 11000 |  |
| 123 | 武平县中堡镇乌石村乡村振兴旅游项目 | 武平县 | 武平县中堡镇 | 对乌石村高林公路沿线农田进行统一规划种植，新建水上乐园、石头栈道、垂钓体验园等乡村振兴旅游配套设施。 | 2025-2027 | 10350 | 10350 |  |
| 124 | 武平县中堡镇岭头村旅游综合体项目 | 武平县 | 武平县中堡镇 | 沿村内汀江流域段建设水上旅游综合体，新建码头2个，钓鱼平台、航道疏浚、儿童乐园及河道步伐栈道。 | 2025-2029 | 12120 | 12120 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 125 | 桃溪镇全域旅游小镇建设项目 | 武平县 | 武平县桃溪镇 | 建设内容主要分为三部分：一是“安澜桃溪”河水印象建设项目，以水为基底，以流域为实施范围，以综合治理为手段，带动桃溪全域旅游建设，包含：1.桃澜河“梦里桃花溪”水上旅游项目开发项目；2.桃澜河“一河两岸”生态景观提升工程；3.古韵码头恢复工程，深化桃澜河河运文化挖掘与传承。 二是红色文化、客家文化保护开发利用项目，包含：1.对亭头、小澜等村红色旧址群进行修缮保护，深入挖掘红色史实，打造红色精品旅游路线。2.对桃溪、亭头等村传统古村落进行修缮开发和活化利用，充分展示客家文化和农耕文化。 三是茶旅融合发展项目，包含：1.桃澜河畔传统茶文化商贸集市建设；2.茶山小院及茶厂改造提升；3.茶产业研学中心建设；4.生态茶园改造提升，打造集网红打卡、摄影、乡村运营师培育、文化交流展示、绿茶研习体验、休闲食宿于一体的“茶文化会客厅”主体；5.文旅设施提升工程，配套桃溪体育馆等文化旅游基础设施，提高旅游体验度和拓展活动空间。 通过将自然景点、人文景点、武平客家文化、茶文化、红色文化特色元素串连融入整体布局和设施之中，打造茶文化与红色文化相结合的精品旅游胜地和全域旅游小镇。 | 2024-2030 | 80000 | 80000 |  |
| 126 | 长汀县康养文旅新质生产力项目 | 长汀县 | 长汀县大同镇 | 该项目总投资82600万元，主要建设内容为：1.智慧康养服务平台：开发智慧康养服务平台，整合医疗、健康、养老等资源，提供一站式的康养服务。利用大数据、人工智能等技术手段，实现个性化健康管理和服务推送，提升康养体验，2.生态康养度假区：结合长汀县植物园自然景观，建设生态康养度假区。打造集休闲度假、康体养生、文化体验等多功能于一体的综合性度假区，吸引游客体验自然与健康的融合，3.医疗健康与康复中心：建设专业的医疗健康与康复中心，提供高品质的医疗服务、康复治疗和健康管理方案。可以结合当地的医疗资源，打造特色医疗品牌，吸引康养人群，4绿色食品与有机农业基地：建设绿色食品与有机农业基地，提供健康、安全的食品供应。可以结合康养文旅项目，打造特色餐饮和农产品深加工产业链，提升附加值。 | 2024-2029 | 82600 | 82600 |  |
| 127 | “一江两岸·夜游汀江”运营项目 | 长汀县 | 长汀县汀州镇 | 项目位于汀州镇，国家历史文化名城古城核心区、客家母亲河——汀江，《梦回汀州》主题科技光影秀、汀江红府巷至太平桥航道约5公里（已建2公里）、水上服务区、锚地、红色交通点及导助航设施等，后续可进行航道延伸、景观提升、户外演艺、特色餐饮、游船中心等设施建设。 | 2025-2030 | 15000 | 15000 |  |
| 128 | 汀江河畔夜经济综合体项目 | 长汀县 | 长汀县汀州镇 | 项目位于大同镇（原污水处理厂），紧邻高速公路出口，交通便捷。项目用地面积约103亩，建设建筑面积约79000㎡。可布置户外影剧院、水上演艺中心、游船码头、避风港、深夜食堂、夜宵摊、酒吧、咖啡馆、音乐会、地下双层停车位等。 | 2025-2030 | 39800 | 39800 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 129 | 连城中国培田“耕读”小镇建设项目 | 连城县 | 连城县宣和镇 | 主要围绕培田古村落建设培田古村落民俗体验区、培田农耕体验区、休闲农业示范区、户外运动及拓展教育区。 | 2024-2026 | 38940 | 38940 |  |
| 130 | 连城县闽台棒垒球融合发展中心建设项目 | 连城县 | 连城县庙前镇 | 项目占地面积约5.78万平方米，建设2片成人棒球场、1片成人垒球场，以及棒球赛训中心、垒球赛训中心和闽台棒垒球融合交流中心。其中，棒球赛训中心和垒球赛训中心集体能训练、媒体转播、器材存储等功能于一体，共有2100个观众席位。闽台棒垒球融合交流中心则含有赛事功能用房、会议室、体能训练室、新闻媒体室、集训球员宿舍（84间）、食堂、棒垒球文化展厅等功能用房；Ⅳ级专业照明系统、赛事计时计分系统及户外显示屏、播音系统等配套设施。 | 2025-2028 | 12000 | 12000 |  |
| 131 | 连城新泉温泉度假村（二期）建设项目 | 连城县 | 连城县新泉镇 | 一期建设以温泉为核心的温泉主题公园，建设用地面积172.6亩，建设面积约为7.8万平方米，涵盖了停车区、餐饮区、汤屋区、温泉公园区、温泉度假屋等8个功能区域，其中，温泉度假屋有30栋70间客房，各类泡池55个。二期项目主要建设内容为新建独立产权酒店式温泉公寓、度假合院、度假商墅、商业、餐饮、文娱等一期温泉配套的综合业态，以及基础配套道路、水电、停车场及其他附属设施等。 | 2024-2028 | 85000 | 85000 |  |
| 六、其他（项目29个，总投资126.97亿元） |  |  |  |  |  | 1269723 | 1052972 |  |
| 132 | 国省干线横十线新罗区龙门至大池（上杭界）段（龙门朝前至大池北溪）公路 | 新罗区 | 新罗区龙门镇、大池镇、小池镇 | 路线长10.8公里，建设标准双向四车道一级公路，设计时速为60公里/小时，路基宽24.5米。 | 2018-2025 | 126222 | 55000 |  |
| 133 | 镇镇有干线溪口乡至横十线（黄美村）公路工程新罗区段 | 新罗区 | 新罗区大池镇 | 路线长2.643 公里.建设标准二级公路；连接线：三级公路，设计速度40/30（km/h),路基宽度8.5m。 | 2023-2025 | 11097 | 6000 |  |
| 134 | 福建省龙岩市永定区光坑水库工程 | 永定区 | 永定区西溪乡 | 项目位于福建省龙岩市永定区，拟建设总库容1138万m³。 | 2024-2027 | 40005 | 40005 |  |
| 135 | 福建省龙岩市永定区三堡水库工程 | 永定区 | 永定区堂堡镇 | 项目位于福建省龙岩市永定区，拟建设总库容1600万m³。 | 2029-2032 | 40850 | 15000 |  |
| 136 | 福建省龙岩市永定区永定河涝区排涝工程 | 永定区 | 永定区高陂镇、坎市镇、湖雷镇等12个乡镇 | 对河道进行疏通、整治，新建排涝渠分流和排涝闸治理。本工程拟建设撇洪沟长度4.2km,整治河道长度56.3km，建设排涝渠40km，排涝涵闸9座。 | 2028-2031 | 67408 | 50000 |  |
| 137 | 福建省龙岩市永定区金丰溪涝区排涝工程 | 永定区 | 永定区古竹乡、大溪乡等5个乡镇 | 对河道进行疏通、整治，新建排涝渠分流和排涝闸治理。本工程拟建设撇洪沟长度0.8km,整治河道长度39.6km，建设排涝渠26.5km，排涝涵闸4座。 | 2028-2031 | 45552 | 38000 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 138 | 福建省汀江流域棉花滩水库水生态保护修复项目 | 永定区 | 永定区 棉花滩库区 | 加强入库河流及库周面源控制，对上游县城及乡镇实施排污口归并、截污导流、管网改造。对水库库尾及库湾开展生态清淤，实施水产养殖治理，建设入库人工湿地。实施水库滨岸带生态修复，由陆域向水域逐步构筑绿化隔离带、乔木林带、灌草带以及水生植物带等，恢复库滨带水源涵养、生态净化体系，构建环库绿色屏障，保障生态安全。 | 2026-2029 | 40000 | 40000 |  |
| 139 | 福建棉花滩老虎坑库汊39.04MW渔光互补光伏电站项目 | 永定区 | 永定区棉花滩 库区老虎坑 | 项目拟在棉花滩水库区域二南边库汊水面上建设漂浮式光伏方阵，工程使用水域面积约800亩，占龙湖流域水面面积的 0.49%。建设规模交流侧容量39.04MW，直流侧容量49.8732MWp，配套建设一座110kV升压变电站及场内道路，并配置 3.9MW/7.8MWh 容量的电化学储能。110kV升压变电站通过一回架空线路接至110kV仙师变接入电网，实现“集中上网”模式。产出方案：项目建成后实现总装机容量49.8732MWp，年平均年发电量为5800.3万kW·h。 | 2025-2026 | 25491 | 25491 |  |
| 140 | 国道G319线永定龙潭枫林至培丰振东段公路工程 | 永定区 | 永定区龙潭镇、培丰镇 | 工程起点位于龙潭镇枫林村衔接规划G319线位，桩号为K29+172.004,近期通过改路工程衔接县道X606，路线南北走向，而后路线沿山坡布线，设置东峰岭隧道穿越山体后到达培丰镇振东村，项目终点近期通过改路工程衔接县道X608，终点桩号为K34+890.008。项目采用一级公路，设计时速60km/h，路基宽度为24.5米的双向四车道的标准进行设计。路线全长5.72公里，主要建设路基路面工程、桥涵工程（设置桥梁97米/1座）、隧道工程（隧道1185.5米/1座）、沿线交通安全设施、交叉工程及绿化工程等。（2）产出方案：促进国道 G319 线往永定改线，缩短永定区与“闽南金三角”距离，促进区域经济发展和对外交流协作；建立龙潭镇和培丰镇的快速交通联系，提升镇区的辐射带动能力。 | 2026-2029 | 76669 | 76669 |  |
| 141 | 龙岩市永定区城区雨污分流补短板项目 | 永定区 | 永定区凤城街道 | 项目主要针对永定区新旧城区进行雨污分流补短板改造，主要铺设DN300HDPE污水管24.92公里；DN400HDPE污水管15.87公里、雨水管11.65公里；DN500HDPE污水管4公里、雨水管22.2公里；DN600HDPE雨水管2.1公里，破损及修复混凝土路面9.13万平方米等配套设施工程。产出方案：龙岩市永定区城区雨污分流补短板项目旨在解决城区雨污水管网混接、错接、未接等问题，提高排水防涝能力，保护城市生态环境。项目目标是实现城区雨污分流，提高污水收集率和处理效率，同时降低雨水对排水系统的压力，确保城市排水安全。 | 2025-2027 | 21600 | 21600 |  |
| 142 | 先进空气压缩储能建设项目 | 永定区 | 永定区坎市镇 | 项目规划用地面积约150亩，总建筑面积约58600平方米。主要建设内容包括：1座高压储气库、2套300MW压缩空气储能系统，由压缩机系统、膨胀发电系统、储热系统、冷却系统、储气系统和控制系统等组成，并配套建设软化水处理系统、循环冷却水系统、消防系统等公辅及环保工程、办公大楼、职工宿舍、道路及硬地、绿化等。产出方案：项目建成后，装机容量为600MW，发电量为100000万 kW·h/a。 | 2026-2029 | 102117 | 102117 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 143 | 中电建新能源集团永定仙师100MW渔光互补光伏电站项目 | 永定区 | 永定区仙师镇 | 项目建设地点位于福建省龙岩市永定区仙师镇果园地，规划用地面积约3500亩，位于福建省龙岩市永定区仙师镇务田村、仙师村、恩全村，拟建设100MW渔光互补集中式光伏发电站，项目拟新建1回110kV线路接入220kV双溪变110kV母线侧，直线距离约7km，220kV双溪变可接入容量 150MW。 | 2027-2030 | 61700 | 61700 |  |
| 144 | 福建省龙岩市永定区堵树坪水库工程 | 永定区 | 永定区抚市镇 | 项目建设地位于福建省龙岩市永定区，拟建设总库容161.6万m³。 | 2024-2026 | 13000 | 13000 |  |
| 145 | 永定区全区分布式光伏项目 | 永定区 | 永定区全区 | 拟利用永定工业园三大园区及永定区学校、医院及企事业单位公共建筑屋顶，预计可利用屋顶面积75.77万平方米，建设装机规模约133MW。 | 2024-2028 | 51900 | 51900 |  |
| 146 | 永定棉花滩 生态机组建设项目 | 永定区 | 永定区峰市镇 | 棉花滩水电厂生态机组建设项目。拟在已建成的棉花滩水电厂大坝右岸建设，设置二台6万千瓦共12万千瓦水轮发电机组位置，估算总投资约10.3亿元，一期先行安装一台6万千瓦的水轮发电机组。 | 2025-2028 | 103000 | 103000 |  |
| 147 | 永定龙湖区域生态环境功能提升与生态产业化示范项目 | 永定区 | 永定区峰市镇 | 项目涉及区域涵盖龙湖区域水系入湖的3个乡镇36个行政村和王寿山区域，通过污染防治、人居环境提升、生态修复、生态产业化示范、体制机制创新及科普宣传等5大类，17个子项目工程的实施，稳固提升龙湖区域污染治理水平，明显改善人居环境质量，有效推进生态系统保护和修复工作，提升国家自然保护地水源涵养和生态安全保障功能，带动永定“生态+农业”“生态+林业”“生态+渔业”“生态+文化传播”“生态+旅游”等一二三产业融合发展，促进生态文明建设与双碳目标实现，以及老区、苏区经济建设与振兴发展。 | 2024-2026 | 28044 | 28044 |  |
| 148 | 国道G205 上杭县背头岭至湖洋段公路工程 | 上杭县 | 上杭县临城、 湖洋镇 | 项目全线按一级公路标准建设（其中背头岭至深陂段兼具市政道路功能），设计速度采用60公里/小时。起点背头岭至深陂段约4.38公里，公路部分采用双向六车道，路基宽度27米；深陂至终点湖洋段约7.785公里，采用双向四车道，路基宽度23.5米。全线采用沥青混凝土路面结构。 | 2020－2025 | 109034 | 50000 |  |
| 149 | 长深高速新增上杭紫金山 互通项目 | 上杭县 | 上杭县旧县镇 | 项目位于上杭县旧县镇梅溪村附近，由长深高速公路接出互通，连接线衔接紫金山矿区道路。采用A型单喇叭互通方案，匝道上跨长深高速公路。长深高速主线改造范围1.0km，采用26m宽对向四车道路基标准横断面。共新建A～E匝道五条匝道，总长2.17km。其中A匝道采用16.5m宽对向两车道路基标准横断面，总长1.00km；B～E匝道采用9.0m宽单向单车道路基标准横断面，总长1.17km。新建一条连接线，总长0.26km,连接线A采用12m宽对向两车道路基标准横断面。设置3进3出收费管理站一处，养护工区一处。新建匝道桥467米/3座，其中钢箱梁桥55米/1座。 | 2025-2027 | 26718 | 26718 |  |
| 序号 | 项目名称 | 县（市、区） | 建设地点 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 2024-2030年 计划投资 | 备注 |
| 150 | 古田服务区 后通道项目 | 上杭县 | 上杭县蛟洋镇 | 起点衔接G319，终点接古田服务区A区，分别设进出口简易收费站，另设接线下穿厦蓉高速后接B区，在进出服务区B区之前新增用地设置过渡区域。收费站设置在平交口与下穿通道之间。后通道合计1.7公里，收费站2处。 | 2025-2027 | 10200 | 10200 |  |
| 151 | 国道G358线上杭县蛟洋镇梅坝至苏康段公路工程 | 上杭县 | 上杭县蛟洋镇 | 按二级公路标准设计，全长4.5km，路基宽度24m，新建桥梁75m/1座。 | 2025-2027 | 30663 | 30663 |  |
| 152 | 上杭县东门大桥改建及道路连接线工程 | 上杭县 | 上杭县临城镇 | 项目对原东门大桥进行改建，改建全长937.641米，其中桥长为290米，桥梁段宽度为40米；南北接线道路长632.641米（北岸路按双向4车道设计路宽29.5米，南岸按双向6车道设计，路宽36米）；按城市主干路标准设计，设计时速为50千米/小时，铺设沥青混凝土路面。配套建设交通、给排水、电力、电信、照明、绿化及管线综合等附属工程。 | 2024-2025 | 34834 | 34834 |  |
| 153 | 福建省汀江防洪提升工程上杭段（一期） | 上杭县 | 上杭县临城镇、官庄乡等5个 乡镇 | 新建堤防4.537km，新建护岸23.542km。 | 2025-2027 | 27031 | 27031 |  |
| 154 | 上杭棉花滩50ＭＷ水面光伏电站建设项目 | 上杭县 | 上杭县下都和 稔田镇 | 在上杭县稔田镇和下都镇棉花滩库尾汊区域建设水面光伏电站，使用水面约980亩，总装机50ＭＷ，配套建设2座35ＫＶ升压站及10％电化学储能。 | 2025-2026 | 31200 | 31200 |  |
| 155 | 武平县永平镇帽村至昭信公路改建工程 | 武平县 | 武平县永平镇 | 武平县永平镇帽村至昭信公路改建工程项目位置为永平镇帽村村至昭信村路段，该工程全长9.47公里（5.4公里+4.07公里），设计由单车道四级公路改建为三级公路，拟分二阶段实施。设计中桥1座，长48.08米；涵洞工程7处，盖板涵工程6处，箱涵工程3处。公路沿线移电线杆135根。 | 2025-2026 | 11000 | 11000 |  |
| 156 | 长汀县母亲河两岸绿色水上交通基础设施建设项目 | 长汀县 | 长汀县汀州镇、大同镇 | 主要建设内容为沿汀江河城区段21公里改建绿色运输、绿色产业建设，同时对建设两岸防护设施、生态修复、标识系统等，配套5.2公里强弱电、给排水等管网、安防、消防、监控工程、海绵工程等。项目主要完善绿色水上交通线流域治理，达到水上绿色运输标准。 | 2024-2027 | 19800 | 19800 |  |
| 157 | 连城县丰图水库工程 | 连城县 | 连城县庙前镇 | 工程以供水为主要开发任务，是一座具有供水、灌溉综合利用功能的多年调节小（1）型水库。工程建成后，可为庙前镇庙前、芷溪、丰图和新泉镇的新泉村等10个村近4万人提供生活饮用水1.5万t/d，同时水库还可为庙前镇发展灌溉面积0.3万亩，改善灌溉面积0.3万亩。 | 2025-2028 | 20000 | 20000 |  |
| 158 | 福建省汀江连城段防洪提升工程 | 连城县 | 连城县朋口镇 | 新建堤防8.9km，新建护岸2.2km。 | 2025-2028 | 24000 | 24000 |  |
| 159 | 连城县汀江流域中小河流治理工程 | 连城县 | 连城县朋口镇 | 综合治理河道长度28km，新建堤防、护岸25km。 | 2025-2030 | 30000 | 30000 |  |
| 160 | 连城永丰水库工程 | 连城县 | 连城县莒溪镇 | 工程主要由拦河坝、溢流坝、进水口、供水（灌溉）输水系统等组成。总库容1403万立方米，最大坝高83米。是一座具有供水、灌溉等综合利用功能的中型水库。 | 2021-2025 | 40588 | 10000 |  |

| 龙岩市人民政府办公室 | 2024年12月30日印发 |
| --- | --- |